|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas sēdē

2018.gada 29.janvārī

protokols Nr. VAMOIC 2018/013-01

**ATKLĀTA KONKURSA**

**”Komunālās daļas darbnīcas (ēka Nr. 033) pārbūve Lāčplēša ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā (ERAF)”**

**(identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/013)**

**NOLIKUMS**

Rīga, 2018

1. **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**
	1. Atklāts konkurss ***Komunālās daļas darbnīcas (ēka Nr. 033) pārbūve Lāčplēša ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā (ERAF), identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/013***, (turpmāk – Konkurss) tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL).
	2. CPV kods: 45000000-7.
	3. Komunālās daļas darbnīcas (ēka Nr. 033) pārbūve Lāčplēša ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā tiks veikta Eiropas Reģionālā attīstības fondu (ERAF) līdzfinansējumu programmai, pamatojoties uz Ministru kabineta (turpmāk-MK) 2016.gada 9.augusta noteikumiem Nr. 534 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts dzīvojamās ēkās” 4.2.1.12. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”.
	4. Finansējuma avots - valsts budžets un ERAF līdzfinansējums.
	5. Pasūtītājs un Konkursa rīkotājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (turpmāk – Centrs), kas atrodas Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV-1046.
	6. Pretendents – par pretendentu var būt persona vai personu grupa, kas iesniegusi piedāvājumu, lai piedalītos Konkursā būvdarbu veikšanai saskaņā ar pasūtītāja prasībām.
	7. Organizatoriska rakstura informāciju sniedz – Centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Infrastruktūras līgumu un iepirkumu nodaļas pārvaldes vecākā referente Vita Roķe, e-pasta adrese: vita.roke@vamoic.gov.lv, tālrunis: 67300218, fakss: 67300207.
	8. Vērtēšanas kritērijs - saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.
	9. Konkursa ietvaros tiks slēgts iepirkuma līgums.
2. **IEPIRKUMA PRIEKŠMETS, VISPĀRĪGIE IEPIRKUMA izpildes UN SAMAKSAS**

 **noteikumi**

* 1. Iepirkuma priekšmets ir *Komunālās daļas darbnīcas (ēka Nr. 033) pārbūve Lāčplēša ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā (ERAF) (turpmāk tekstā – Būvdarbi) saskaņā ar Tehnisko dokumentāciju (Pielikums Nr.10) un Līguma projektu (Pielikums Nr.9).*
	2. Būvdarbu izpildes kopējais termiņš ir 5 (pieci) mēneši no atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
	3. Būvdarbu veikšanas kārtība un līgumslēdzējpušu atbildības nosacījumi, kā arī apmaksas kārtība noteikta *Līguma projektā*, kas ir Konkursa nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
	4. Apakšuzņēmēji piesaistāmi saskaņā ar PIL 63.panta noteikumiem.
	5. Komisija līguma slēgšanas tiesības **piešķir būvkomersantam, kurš atbilst Būvniecības likuma 22.panta pirmajai daļai** un, ja pretendenta:
		1. **fiziskai vai juridiskai personai**,
1. atbildīgajiem speciālistiem ir atbilstoši būvprakses sertifikāti vai, ja persona attiecīgo izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvusi ārvalstīs, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība;
2. pretendenta izraudzītajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir patstāvīgas prakses tiesības saskaņā ar Būvniecības likuma 13.pantu.
	* 1. **piegādātāju apvienībai**,
3. tiesības pārstāvēt piegādātāju apvienību ir piešķirtas apvienības biedram, kura atbildīgajiem speciālistiem ir atbilstoši būvprakses sertifikāti, vai, ja persona attiecīgo izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvusi ārvalstīs, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība;
4. piegādātāju apvienības izraudzītajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir patstāvīgas prakses tiesības saskaņā ar Būvniecības likuma 13.pantu.
	1. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības.
	2. Pretendentam jānodrošina celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un nogādāšanu atkritumu glabāšanas poligonā.
	3. Līgums tiek slēgts pēc:
		1. - *Līguma izpildes nodrošinājuma – Bankas garantijas* 2 % (divi procenti) apmērā no līgumcenas iesniegšanas pasūtītājam saskaņā ar Konkursa nolikuma 14.3., 14.5., 14.7. un 14.9.punktu, *Pieteikuma* (*Pielikums Nr.1*) 13.punktu un Konkursa nolikuma *Pielikumu Nr.3*

 vai

* *Apdrošināšanas polises* 2 % (divi procenti) apmērā no līgumcenas, apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinoša dokumenta un dokumenta, kas apliecina apdrošinātāja (brokera, apdrošināšanas kompānijas) darbinieka tiesības parakstīt apdrošināšanas polisi, pielikumus un īpašos nosacījumus, iesniegšanas pasūtītājam saskaņā ar Konkursa nolikuma 14.3., 14.5., 14.7. un 14.9.punktu, *Pieteikuma* (*Pielikums Nr.1*) 13.punktu un Konkursa nolikuma *Pielikumu Nr.4,*

vai

* *Līguma izpildes nodrošinājuma (t.i., Drošības naudas)* 2 % (divi procenti) apmērā no līgumcenas ieskaitīšanas pasūtītāja norādītajā norēķinu kontā saskaņā ar Konkursa nolikuma 14.3., 14.5., 14.7. un 14.9.punktu un *Pieteikuma* (*Pielikums Nr.1*) 13.punktu;
	+ 1. Līguma izpildes nodrošinājuma termiņa spēkā esamībai jābūt vismaz līdz datumam, kas ir 14 (četrpadsmit) dienas pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, ko apliecina apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā).
1. **Piedāvājuma nodrošinājums**
	1. Pretendentam jāiemaksā vai jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums EUR 2 000.00 (divi tūkstoši eiro) apmērā.
	2. Piedāvājuma nodrošinājums ir nolikuma 3.1.punktā noteiktās *naudas summas iemaksa* nolikuma 3.4.punktā norādītajā pasūtītāja kontā vai *Bankas garantija,* vai *Apdrošināšanas polise* par minēto summu saskaņā ar *Pielikumu Nr.2*, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai.
	3. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņam jābūt ne mazākam kā 6 (sešiem) kalendāriem mēnešiem no piedāvājuma atvēršanas dienas.
	4. Ja piedāvājuma nodrošinājums ir *naudas summas iemaksa*, tad tā ieskaitāma pasūtītāja kontā:

Nosaukums: Valsts aizsardzības un militāro objektu iepirkumu centrs

Reģistrācijas Nr.: 90009225180

Adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046, Latvija

Banka: Valsts kase

Konts: LV60 TREL 8100 6560 0500 0

Norādot mērķi: piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „ Komunālās daļas darbnīcas (ēka Nr. 033) pārbūve Lāčplēša ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā (ERAF)”, identifikācijas Nr.VAMOIC 2018/013,

un piedāvājumam jāpievieno bankas apstiprināts maksājuma dokumenta oriģināls.

* 1. Ja piedāvājuma nodrošinājums ir *Bankas garantija* (galvojums) vai *Apdrošināšanas polise* – jāiesniedz spēkā esošs attiecīgā dokumenta oriģināls, kas satur neatsaucamu apsolījumu samaksāt pasūtītājam pēc pirmā pieprasījuma pilnu nodrošinājuma summu, kad iestājies kāds no nolikuma 3.6.punktā minētajiem gadījumiem. Ja pretendents kā piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz *Apdrošināšanas polisi*, tad piedāvājumam jāpievieno apdrošinātāja apstiprināts polises apmaksu (prēmijas samaksu) apliecinoša dokumenta oriģināls. Piedāvājuma nodrošinājuma dokuments (oriģināls) jāiesniedz atsevišķi, neiesienot to piedāvājuma paketē, bet pretendenta apliecināta piedāvājuma nodrošinājuma kopija iešujama piedāvājuma paketē.
	2. *Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur* pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu*, jebkurā no šādiem gadījumiem*:
		1. pretendents atsauc savu piedāvājumu piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa laikā;
		2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Līguma izpildes Bankas garantiju vai Apdrošināšanas polisi, vai nav ieskaitījis pasūtītāja norādītajā norēķinu kontā Līguma izpildes nodrošinājumu – Drošības naudu;
		3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta iepirkuma līgumu.
	3. Piedāvājuma nodrošinājuma atgriešanas kartība pēc līguma spēkā stāšanās vai lēmuma pieņemšanas par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu (izņemot nolikuma 3.6.punktā noteiktajos gadījumos):
		1. **Bankas garantija** tiek atgriezta izdevējiestādei (t.i., bankai);
		2. **Apdrošināšanas polise** **-** apdrošināšanas kompānijai vai pretendentam *(pēc rakstveida pieprasījuma iesniegšanas Centrā);*
		3. piedāvājuma nodrošinājums – **naudas summas iemaksa** pasūtītāja norādītajā kontā – tiek atmaksāta pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā.
1. **KONKURSA NOLIKUMS, PAPILDUS INFORMĀCIJAS PIEPRASĪŠANA UN SNIEGŠANA**
	1. Konkursa nolikumu ieinteresētie piegādātāji var saņemt darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00 Centra Kancelejā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, līdz **2018.gada 1.martam plkst. 10.00** vai lejupielādēt elektroniskā formā Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas tīmekļvietnē <http://www.mod.gov.lv/lv/Papildriki/Iepirkumi/> sadaļā ”Uzaicinājumi”.

Konkursa nolikumam pievienoto *Tehnisko dokumentāciju* (*Pielikums Nr.10)* ieinteresētie piegādātāji var saņemt atsevišķi, iepriekš piesakoties pie iepirkuma nolikuma 1.7.punktā minētās personas.

Lejupielādējot Konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs uzņemas atbildību sekot līdzi turpmākām izmaiņām Konkursa nolikumā, kā arī par iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiek publicētas Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas tīmekļvietnē pie Konkursa nolikuma. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ka ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kura ir tieši un brīvi pieejama Aizsardzības ministrijas tīmekļvietnē.

* 1. Ieinteresētie piegādātāji var saņemt Konkursa nolikumu pasta sūtījumā, nosūtot Centram pieprasījumu 4.1.punktā noteiktajā laikā. Ja pieprasījums saņemt Konkursa nolikumu ir nosūtīts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tas tiek izsūtīts ieinteresētajam piegādātājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
	2. Piedāvājuma dokumenti pretendentam jāiesniedz slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā Centra Kancelejā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, līdz **2018.gada 1.martam plkst. 10.00**. Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījuma, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Centrā ne vēlāk kā noteiktajā piedāvājuma iesniegšanas termiņā. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti pēc šī termiņa, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
	3. Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma ietvaros nav saistoša.
	4. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
	5. Iepirkuma komisija atbildi nosūta ieinteresētajam piegādātājam un vienlaikus ievieto informāciju Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas tīmekļvietnē <http://www.mod.gov.lv/lv/Papildriki/Iepirkumi/> sadaļā ”Uzaicinājumi” pie Konkursa nolikuma.
	6. Ieinteresētajiem piegādātājiem iespējama objekta apskate **2018.gada 15.februārī plkst. 11.00**. Ņemot vērā pastāvošo caurlaižu režīmu objektā, līdz 2018.gada 14.februārim plkst. 12.00 ieinteresētajam piegādātājam jānosūta uz e-pastu: kalvis.priede @vamoic.gov.lv parakstītu un ieskanētu pieteikumu ar informāciju par pretendenta (nosaukums, reģistrācijas numurs, kontakttālrunis), personām (vārds, uzvārds, personas kods), kuras piedalīsies objekta apskatē, norādot transportlīdzekļu sarakstu (marka, valsts reģistrācijas numurs). Pasūtītāja kontaktpersona Kalvis Priede, tālrunis: 26180223.
1. **Pieteikums par piedalīšanos konkursā un dokumentu noformējums**
	1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme sāksies **2018.gada 1.martā plkst. 10.00** Centra telpās. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek saskaņā ar PIL.
	2. Par piedalīšanos Konkursā pretendenti paziņo ar Konkursa piedāvājuma dokumentu iesniegšanu Centra Kancelejā (110.kabinetā) Ernestīnes ielā 34, Rīgā līdz nolikuma 4.3.punktā noteiktajam termiņam.
	3. Pretendenta pārstāvji var piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, sakarā ar Centrā pastāvošo caurlaižu režīmu iepriekš savu dalību piesakot pie nolikuma 1.6.punktā minētās personas. Pretendenta pārstāvjiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
	4. Piedāvājuma noformēšana:
		1. piedāvājuma dokumenti jāiesniedz vienā iepakojumā:
			1. visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;
			2. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;
			3. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta zīmogu un pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;
			4. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem;
			5. piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā;
			6. izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu;
			7. ja piedāvājums vai atsevišķas tā daļas satur komercnoslēpumu, piedāvājuma lapām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ir jābūt ar atzīmi „Komercnoslēpums”, izņemot PIL noteiktos gadījumus. Par komercnoslēpumu nav uzskatāma piedāvātā cena un cita informācija, kas noteikta kā piedāvājuma vērtēšanas kritērija sastāvdaļa;
		2. Konkursam jāiesniedz piedāvājuma dokumentu oriģināls un viena kopija. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas jābūt norādei „ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopijas titullapas jābūt norādei „KOPIJA”;
		3. ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināla dokumenti;
		4. dokumenti jāiesniedz personīgi slēgtā, aizzīmogotā iesaiņojumā Centra Kancelejā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV-1046 vai jānosūta pasta sūtījumā. Ja pretendents nosūta piedāvājumu pa pastu, tas nodrošina piedāvājumu saņemšanu līdz noteiktajam termiņam. Pēc norādītā termiņa pa pastu saņemtos piedāvājumus iepirkuma komisija neatver un nosūta atpakaļ pretendentam.
	5. Uz iepakojuma jānorāda:

|  |
| --- |
| */pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis/*Atklātam konkursam **”Komunālās daļas darbnīcas (ēka Nr. 033) pārbūve Lāčplēša ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā (ERAF)”, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/013**, neatvērt līdz 2018.gada 1.martam plkst. 10.00 |

* 1. Ja kopija tiek iesniegta atsevišķā iepakojumā, uz tā jābūt papildus norādei ”KONKURSA PIEDĀVĀJUMS”, ”KOPIJA”.
	2. Piedāvājumā dokumenti jāsakārto šādā secībā:
		1. **konkursa *Pieteikums*** (aizpildīts nolikuma *Pielikums Nr.1);*
		2. **kvalifikācijas dokumenti**;
		3. **Tehniskais un finanšu piedāvājums.**
	3. Pretendentamir tiesības papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu. Piedāvājuma papildinājumi un atsaukumi, ja tādi ir, jāiesniedz rakstiskā formā personīgi vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi: Centra Kancelejai, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV-1046 līdz 2018.gada 1.martam plkst. 10.00 slēgtā, aizzīmogotā iepakojumā, ievērojot Konkursa nolikuma 5.4.punkta noteikumus. Uz iepakojuma jānorāda papildus norāde: ”PAPILDINĀJUMS”, ”ATSAUKUMS”.
	4. Ja pretendents maina vai papildina savu piedāvājumu pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām (nolikuma 4.3.punkts), iepirkuma komisija noraida pretendentu jebkurā piedāvājuma vērtēšanas posmā.
	5. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta tālāku līdzdalību Konkursā.
	6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.
1. **KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendentam jāatbilst šādām pretendentu kvalifikācijas prasībām: | Lai pierādītu atbilstību pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: |
| * 1. Konkursa *Pieteikums* *(Pielikums Nr.1)* jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
 | * + 1. lai gūtu pārliecību par Latvijas Republikā reģistrēta pretendenta pārstāvības tiesībām, iepirkuma komisija pieprasa informāciju no Uzņēmuma reģistra;
		2. ja *Pieteikumu* paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības nav nostiprinātas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, jāiesniedz pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā apliecināta kopija; turpmāk nolikumā saukta - apliecināta kopija) šai personai parakstīt piedāvājumu, vai cita dokumenta apliecināta kopija par pārstāvības tiesībām, piemēram, sabiedrības līguma kopija, vai tml.;
		3. ārvalstu pretendenti iesniedz reģistrācijas valsts kompetentas institūcijas izziņu, vai citu normatīviem aktiem atbilstošu dokumentu (vai apliecinātu kopiju), kurā norādītas pārstāvības tiesības, saskaņā ar pretendenta reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem.
 |
| * 1. Pretendentam saskaņā ar PIL 49.pantu ir tiesības izvēlēties iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk- ESPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
 | * + 1. ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var iesniegt ESDP, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

 Katrā ESPD dokumentā par katru komersantu jābūt norādītai precīzai un detalizētai pieprasītai informāciju par kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām. Iesniedzot ESPD nepieciešams aizpildīt visu attiecināmo informāciju, t.sk. informāciju par atlases prasībām (*IV daļa C: sadaļā 2) apakšpunktā* jānorāda atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš sertificēts ēku būvdarbu vadīšanā. ESPD ir lejupielādējams Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) mājaslapā <http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.doc>. ESPD iespējams sagatavot iesniegšanai arī izmantojot Eiropas komisijas tīmekļa vietnē pieejamo rīku <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lv> . Ja pretendents iesniedz ESPD, tad vienlaicīgi ar piedāvājumu tas iesniedz Konkursa *Pieteikumu* (nolikuma 6.1.punkts), bet pārējie atlases dokumenti jāiesniedz nolikuma 13.1. un 13.2.punktā noteiktajā kārtībā *(nosacījums attiecas uz kvalifikācijas dokumentiem)*. |
| 6.3. Pretendents, piegādātāju apvienības biedrs un apakšuzņēmējs ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, kura nav reģistrēta Komercreģistrā, jābūt noslēgtam sabiedrības līgumam. | 6.3.1. pretendents, piegādātāju apvienības biedrs un apakšuzņēmējs, kurš veiks Būvdarbus, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā;6.3.2. par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) tīmekļvietnē <https://bis.gov.lv/bisp/>;6.3.3. ja pretendenta ir piegādātāju apvienība, kura kā personālsabiedrība nav reģistrēta Komercreģistrā, tad pretendents iesniedz visu personu, kas iekļautas apvienībā, parakstītu sabiedrības līgumu, kuru parakstījis katras personas pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona, kurā norādīts katras personas veicamo darbu un atbildības apjoms (oriģināls vai apliecināta kopija);6.3.4. ārvalstī reģistrētam pretendentam, piegādātāju apvienības biedram vai apakšuzņēmējam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz attiecīgajā ārvalstī reģistrācijas/licencēšanas/sertificēšanas faktus apliecinoši dokumenti par tiesībām veikt Būvdarbus attiecīgajā reģistrācijas valstī. Papildus jāiesniedz arī ārvalstu komersanta apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, attiecīgais ārvalstu komersants 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc lēmuma par Konkursa rezultātiem nosūtīšanas dienas reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā, kā arī reģistrēs piedāvājumā norādītos atbildīgos komersanta darbiniekus. Apliecinājums jāparaksta komersanta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. |
| * 1. Pretendenta atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir atbilstoša kvalifikācija būvdarbu veikšanai, un tas ir sertificēts ēku būvdarbu vadīšanā.
 | * + 1. *Būvdarbos iesaistīto inženiertehnisko darbinieku saraksts* (*Pielikums Nr.5)*, norādot atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš sertificēts ēku būvdarbu vadīšanā;
		2. par sarakstā norādītā speciālista sertifikāta esamību un termiņiem pasūtītājs pārliecinās BIS tīmekļvietnē [https://bis.gov.lv/bisp/ pieejamajā](https://bis.gov.lv/bisp/%20pieejamaj%C4%81) Būvprakses un arhitektu prakses sertifikātu datu bāzē;
		3. ja informācija nav pieejama BIS, tad jāiesniedz attiecīgā sertifikāta kopija;
		4. ja *Būvdarbos iesaistīto inženiertehnisko darbinieku sarakstā* norādītais atbildīgais būvdarbu vadītājs nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta, piegādātāja apvienības biedra vai apakšuzņēmēja darbinieks, tad pretendentam jāiesniedz attiecīgā komersanta un atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstīts *Apliecinājums* (*Pielikumu Nr.7)* par to, ka pirms iepirkuma līguma noslēgšanas tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības, un par speciālistu tiks sniegta informācija Būvkomersantu reģistram atbilstoši normatīvo aktu prasībām*.*
 |
| * 1. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams kvalifikācijas pierādīšanai vai iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
 | * + 1. pretendents pierāda, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot pretendenta un šo uzņēmēju parakstītus *Apakšuzņēmēja / piegādātāju apvienības biedra apliecinājumus (Pielikums Nr.6)* vai vienošanos par sadarbību un resursu nodošanu pretendenta rīcībā konkrētā līguma aizpildei. Apliecinājumus vai vienošanās par sadarbību un resursu nodošanu pretendents var aizstāt ar jebkuriem citiem dokumentiem, ar kuriem tas spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti līguma izpildes laikā atkarībā no nodoto resursu veida. Dokumentus paraksta personas ar attiecīgā komersanta pārstāvības tiesībām.
 |
| * 1. Pretendentam jānorāda visas tās iepirkuma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējam, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus.
 | * + 1. *Apakšuzņēmēju saraksts* (*Pielikums Nr.8)* ar norādi, kādus Būvdarbus katrs norādītais apakšuzņēmējs veiks;
		2. *Apakšuzņēmēja / piegādātāju apvienības biedra apliecinājums* (*Pielikums Nr.6)*, kas apliecina katra apakšuzņēmēja gatavību veikt darbus iepirkuma līguma ietvaros. Apliecinājums jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja apliecinājumu paraksta pilnvarota persona, jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt apliecinājumu;
		3. *Apakšuzņēmēju sarakstā* norāda arī tos apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām pretendents balstās, ja tas ir nepieciešams kvalifikācijas pierādīšanai vai iepirkuma līguma izpildei (nolikuma 6.5.punkts).
 |
| * 1. Apakšuzņēmēju piesaistīšanas gadījumā pretendentam jānodrošina darba aizsardzības koordinators.
 | * + 1. saraksts (oriģināls), kurā norādītas personas, kas līguma izpildes gaitā saskaņā ar Latvijas Republikas MK 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem normatīvajiem aktiem veiks darba aizsardzības koordinatora pienākumus, kā arī šo personu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas:
			1. fiziskām personām jāiesniedz:
				1. būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un/vai būvuzraudzības jomā un vismaz vienu no šiem dokumentiem:
1. dokuments, kas apliecina, ka persona ir apguvusi pamatlīmeņa

 zināšanas darba aizsardzībā (teoriju sadaļu) un specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā;1. dokuments, kas apliecina, ka persona ir ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā;

 vai* + - * 1. dokuments, kas apliecina, ka persona ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā;
		1. ja pretendents piesaista juridisko personu, tad papildus jāiesniedz spēkā esošie dokumenti, kas apliecina juridiskās personas gatavību veikt darba aizsardzības koordinatora funkcijas šajā objektā (apliecinātā sadarbības līguma kopija vai piekrišanas raksta oriģināls). Minētie dokumenti ir jāparaksta personai ar pārstāvības tiesībām. Ja pārstāvības tiesības nav nostiprinātas Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā, tad jāiesniedz pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) šai personai parakstīt minētos dokumentus.
 |
| * 1. Pretendentam galvenā būvdarbu veicēja (būvuzņēmēja) statusā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir jābūt pieredzei vismaz 2 (divu) ēku (ēku kompleksu) energoefektivitātes paaugstināšanas darbos, kur katrā veikta fasādes siltināšana un katrā ēkā veikto būvdarbu apjoms naudas izteiksmē ir šāds:
* 1 (vienā) ēkā (ēku kompleksā) nav mazāks par pretendenta piedāvātajām būvdarbu izmaksām (bez PVN un finanšu rezerves);
* 1 (vienā) ēkā (ēku kompleksā) nav mazāks par pusi no pretendenta piedāvātajām būvdarbu izmaksām (bez PVN un finanšu rezerves).

Būvdarbiem ir jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ekspluatācijā. | * + 1. pieredze jāapliecina iesniedzot:
1. pozitīvas atsauksmes no būvniecības ierosinātājiem[[1]](#footnote-1) (pasūtītājiem[[2]](#footnote-2)) (oriģinālus vai apliecinātas kopijas), norādot konkrētas ēkas (ēku kompleksus) un to adresi. Atsauksmes jāparaksta personai ar pārstāvības tiesībām;
2. par katru ēku (ēku kompleksu) jāiesniedz dokumentu kopijas, kas apliecina izbūves darbu apjomu un izmaksas (piem., akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, būvdarbu pieņemšanas akts, līgums ar darba apjomu atšifrējumu vai izklāstu).
 |

1. **TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**
	1. Būvdarbu izpildes kopējais termiņš ir 5 (pieci) mēneši no atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
	2. Pretendenta piedāvātais būvdarbu kvalitātes garantijas laiks nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) gadiem. Pretendents var piedāvāt lielāku garantijas laiku.
	3. Tāmes *(tiek iesniegtas, atbilstoši MK 2017.gada 27.maija noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 4.pielikumam*) saskaņā ar *Tehnisko dokumentāciju* (*Pielikums Nr.10*), kurās:
		1. ir iekļauti visi darbi *Darbu apjomu sarakstā* norādītajos apjomossaskaņā ar *Tehnisko dokumentāciju*;
		2. ir iekļauta pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 10% (desmit procentu) apmērā no kopējām būvdarbu izmaksām, kas uzrādīta atsevišķā pozīcijā Būvniecības koptāmē;
		3. piedāvājuma cena un summas tāmēs ir jānorāda **Excel programmā ar piemērotu** **ROUND** **funkciju** un precizitāti 2 (divas) zīmes aiz semikola (ROUND (...;2)). Darba alga jānorāda kā vienas vienības laika normas un darba algas likmes reizinājums.
	4. Piedāvājumam papildus jāpievieno tāmes Excel programmā elektroniskā datu nesējā.
2. **Piedāvājuma neizskatīšanas gadījumi**
	1. Pieteikums nav parakstīts atbilstoši nolikuma 6.1.punktam.
	2. Nav iesniegts piedāvājuma nodrošinājums vai tas neatbilst nolikuma 3.punkta prasībām.
3. **IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI**
	1. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja kandidāts vai pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar šo pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu, un tādēļ pasūtītājs vai publiskais partneris ir izmantojis iepirkuma līgumā, vispārīgās vienošanās noteikumos vai koncesijas līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās vai koncesijas līguma.
4. **Pretendentu kvalifikācijas pārbaude**
	1. Komisija veic pretendentu kvalifikācijas pārbaudi.
	2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja

 komisija konstatē, ka:

* + 1. pretendents nav iekļāvis Konkursa *Pieteikumā* *(Pielikums Nr.1)* pieprasīto informāciju un/vai

 iekļautā informācija neatbilst Konkursa nolikumam;

* + 1. kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši nolikuma 6.punkta prasībām un/vai to saturs

 neatbilst nolikuma 6.punkta prasībām, un/vai pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju

 savas kvalifikācijas novērtēšanai;

* + 1. pretendents neatbilst kādai no Konkursa nolikuma 6.punktaprasībām.
	1. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja

komisija konstatē, ka uz kādu no personām, kas iekļauta apvienībā, attiecas kāds no 10.2.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

* 1. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja komisija konstatē, ka uz kādu no apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām (kvalifikāciju un/vai pieredzi) pretendents balstās, vai kuriem tiek nodoti 10% (desmit procenti) un vairāk no kopējā darbu apjoma (ņemot vērā, ka apakšuzņēmēja veicamo darbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo darbu vērtību), attiecas kāds no 10.2.2. - 10.2.3.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.
	2. Ja pretendents ir iesniedzisESPD, tad iepirkuma komisija tajā ietverto informāciju vērtē saskaņā ar

nolikuma 13.1. - 13.3.punktu.

1. **Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude**
	1. Pēc pretendentu kvalifikācijas pārbaudes, komisija veic pārbaudi izturējušo pretendentu Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi.
	2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja komisija konstatē, ka:
		1. nav iesniegti Tehniskā un finanšu piedāvājuma dokumenti, vai tie un to saturs neatbilst Konkursa nolikuma 7.punkta prasībām;
		2. piedāvājums nav iesniegts par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu, un/vai ir iesniegti divi vai

 vairāki piedāvājumu varianti.

1. **Piedāvājumu vērtēšana**
	1. Pēc pretendentu Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija veic pārbaudi izturējušo pretendentu piedāvājumu vērtēšanu.
	2. Iepirkumu komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu piedāvājumos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar PIL 41.panta devītās daļas noteikumiem.
	3. Ja pretendenta piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar PIL 53.pantā noteikto kārtību.
2. **Informācijas pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas**
	1. Ja tiek iesniegts/-i ESPD, iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents, kuram būtu piešķiramas

 līguma slēgšanas tiesības, iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību

*Paziņojumā par līgumu* vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

* 1. Pretendentam nolikuma 13.1.punktā noteiktā kārtībā pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz nekavējoties,

 taču ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas (pasūtītāja Kancelejas

 atzīme par dokumentu saņemšanu).

* 1. Ja noteiktajā termiņā pieprasītie dokumenti nav iesniegti vai tie neatbilst iesniegtajos ESPD

 norādītajam, vai nolikuma 6.punktā noteiktajām pretendenta kvalifikācijas prasībām, pretendents tiek

 izslēgts no turpmākās dalības Konkursā.

* 1. Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav

 izslēdzams no dalības Konkursā PIL 42.panta pirmajā daļa minēto pārkāpumu dēļ, un rīkojas saskaņā

 ar PIL 42. un 43.pantu.

1. **Konkursa uzvarētājA noteikšana, rezultātu paziņošana, LĪGUMA slēgšana**
	1. Par Konkursa uzvarētāju komisija atzīst pretendentu, kurš ir piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu.
	2. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Konkursa rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā no

 lēmuma pieņemšanas dienas.

* 1. Iepirkuma uzvarētājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no lēmuma par iepirkuma procedūras

 rezultātiem nosūtīšanas dienas iesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu - *Bankas garantiju* saskaņā

ar nolikuma *Pielikumu Nr.3* vai *Apdrošināšanas polisi*, apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina apdrošinātāja (brokera, apdrošināšanas kompānijas darbinieka) tiesības parakstīt apdrošināšanas polisi, pielikumus un īpašos nosacījumus, saskaņā ar nolikuma *Pielikumu Nr.4* (pasūtītāja Kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu), vai ieskaita pasūtītāja norādītajā norēķinu kontā Līguma izpildes nodrošinājumu – *Drošības naudu,* saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām. Norēķinu kontu Līguma izpildes nodrošinājuma *- Drošības naudas* ieskaitīšanai iepirkuma komisija norāda uzvarētājam vēstulē par iepirkuma rezultātiem.

* 1. Pasūtītājs slēdz ar Konkursa uzvarētāju līgumu, ko izstrādājis pasūtītājs, saskaņā ar PIL un citiem normatīviem aktiem. Līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu par

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Konkursa nolikumam pievienoto *Līguma projektu* un Konkursa uzvarētāja piedāvājumu.

* 1. Ja Konkursa uzvarētājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no lēmuma par iepirkuma procedūras

 rezultātiem nosūtīšanas dienas neiesniedz pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu - *Bankas*

*garantiju* vai *Apdrošināšanas polisi*, apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinošu dokumentu un

dokumentu, kas apliecina apdrošinātāja (brokera, apdrošināšanas kompānijas darbinieka) tiesības parakstīt apdrošināšanas polisi, pielikumus un īpašos nosacījumus, vaineieskaita pasūtītāja norādītajā norēķinu kontā Līguma izpildes nodrošinājumu *– Drošības naudu,* saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

* 1. Konkursa uzvarētājam līgums jāparaksta un parakstīti abi tā eksemplāri jāiesniedz Centrā 10 (desmit)

 kalendāro dienu laikā (pasūtītāja Kancelejas atzīme par dokumentu saņemšanu) no pasūtītāja nosūtītā

 uzaicinājuma parakstīt līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neiesniedz Centrā

 parakstītus abus līguma eksemplārus, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

* 1. Konkursa uzvarētājs - piegādātāju apvienība, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, 10 (desmit) darba dienu laikā no no lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšanas dienas

izveidojas atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un PIL 13.panta sestajā daļā

minētajam, lai iegūtu nepieciešamo juridisko satusu komercdarbības veikšanai iepirkuma līguma

izpildei, un iesniedz pasūtītājam faktus apliecinošus dokumentus, kā arī saņemLīguma izpildes

nodrošinājumu *- Bankas garantiju* vai *Apdrošināšanas polisi,* apdrošināšanas prēmijas apmaksu

apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina apdrošinātāja (brokera, apdrošināšanas kompānijas darbinieka) tiesības parakstīt apdrošināšanas polisi, pielikumus un īpašos nosacījumus, vai ieskaita pasūtītāja norādītajā norēķinu kontā Līguma izpildes nodrošinājumu – *Drošības naudu,* saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām.

* 1. Ja 10 (desmit) darba dienu laikā no lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšanas

 dienas nolikuma 14.7.punktā minētie dokumenti netiek iesniegti (pasūtītāja Kancelejas atzīme par

dokumentu saņemšanu), tas tiek uzskatīts par pretendenta (piegādātāju apvienības) atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

* 1. Ārvalstu pretendentam, vai pretendentam, kurš piesaista ārvalstu apakšuzņēmējus, attiecībā, uz kuru

 pieņemts lēmums slēgt līgumu, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma

procedūras rezultātiem nosūtīšanas dienas jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā, kā arī Būvkomersantu reģistrā jāreģistrē piedāvājumā norādītie atbildīgie komersanta darbinieki, kā arī

jāsaņem Līguma izpildes nodrošinājums *- Bankas garantija* vai *Apdrošināšanas polise,* apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinošs dokuments un dokuments, kas apliecina apdrošinātāja

(brokera, apdrošināšanas kompānijas darbinieka) tiesības parakstīt apdrošināšanas polisi, pielikumus un īpašos nosacījumus, vai jāieskaita pasūtītāja norādītajā norēķinu kontā Līguma izpildes nodrošinājums *– Drošības nauda,* saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām.

* 1. Ja 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no dienas, kad lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem

nosūtīts pretendentam, nolikuma 14.9.punktā minētie dokumenti netiek iesniegti (pasūtītāja Kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu), tas tiek uzskatīts par pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

1. **IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
	1. Iepirkuma komisija ir izveidota ar Centra 2018.gada 26.janvāra rīkojumu Nr.RPDJ/2018-104 un darbojas saskaņā ar PIL un Konkursa nolikumu.
	2. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas*)* no komisijas locekļiem.
	3. Iepirkuma komisijas lēmumi pieņemami sēdes laikā, atklāti balsojot. Komisijas sēdes tiek protokolētas.
	4. Komisijas tiesības:
		1. rakstiski pieprasīt precizēt iesniegto informāciju no pretendentiem, kas piedalās Konkursā;
		2. pieprasīt no pretendentiem iesniegt dokumentu oriģinālus;
		3. pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu;
		4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
		5. lemt par Konkursa termiņu pagarināšanu;
		6. piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā pretendentu pārstāvju klātbūtnē caurauklot pretendenta iesniegto piedāvājuma dokumentu oriģinālu paketi, ja tā iesniegta necaurauklota. Šajā gadījumā komisija neatbild par iesniegto dokumentu komplektāciju;
		7. pārbaudīt pretendenta iesniegto ziņu patiesumu, ar pretendenta piekrišanu veikt pārbaudi, lai konstatētu pretendenta ražošanas iespējas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus, vai pieprasīt savā vārdā šo pārbaudi veikt oficiālai kompetentai iestādei valstī, kur pretendents reģistrēts;
		8. vērtējot pretendenta piedāvājumu, par pamatu ņemt aktuālo informāciju, kas iegūta informācijas pārbaudes un/vai precizēšanas rezultātā;
		9. veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu;

13.4.10. ja Konkursa uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu, komisijai ir tiesības lemt par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu citam pretendentam.

* 1. Komisijas pienākumi:
		1. pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē;
		2. izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;
		3. pieņemt lēmumu par Konkursa rezultātiem;
		4. veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.
1. **PIEGĀDĀTĀJA / PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
	1. Pretendenta tiesības:
		1. laikus pieprasīt komisijai papildu informāciju par nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu;
		2. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu;
		3. piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē saskaņā ar nolikuma 4.punktu;
		4. pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu PIL noteiktajā kārtībā;
		5. veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.
	2. Pretendenta pienākumi:
		1. ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Centrā ne vēlāk kā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā;
		2. rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz komisijas uzdotajiem jautājumiem;
		3. līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Konkursa nolikumā minētos noteikums kā pamatu līguma izpildei;
		4. veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.
2. **PĀRĒJIE NOTEIKUMI**
	1. Iepirkuma komisija un piegādātājs/pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.
	2. Visi izdevumi, kas saistīti ar Konkursa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz Konkursa pretendentam.
	3. Konkursa nolikums sastādīts latviešu valodā uz 11 (vienpadsmit) lapām, kam pievienoti šādi *Pielikumi* (*Pielikumu* lapu skaits nav iekļauts nolikuma lapu skaitā):

Nr.1 – Konkursa *Pieteikuma* forma uz 3 (trīs) lapām;

Nr.2 – *Piedāvājuma nodrošinājuma* paraugi uz 3 (trīs) lapām;

Nr.3 – *Līguma izpildes Bankas garantijas* paraugs uz 1 (vienas) lapas;

Nr.4 – *Līguma izpildes apdrošināšanas polises* paraugs uz 2 (divām) lapām;

Nr.5 – *Būvdarbos iesaistīto inženiertehnisko darbinieku saraksta* veidlapa uz 1 (vienas) lapas;

Nr.6 – *Apakšuzņēmēja / piegādātāju apvienības biedra apliecinājums* uz 1 (vienas) lapas;

Nr.7 – *Apliecinājums* par darba tiesisko attiecību nodibināšanauuz 1 (vienas) lapas;

Nr.8 – *Apakšuzņēmēju saraksta* veidlapa uz 1 (vienas) lapas;

Nr.9 – *Līguma projekts* ar pielikumiem kopā uz 31 (trīsdesmit vienas) lapas;

Nr.10 – *Tehniskā dokumentācija* - pievienots Konkursa nolikumam atsevišķi ārējā datu nesējā – 1 (viens) CD, kuru var saņemt, iepriekš piesakoties pie iepirkuma nolikuma 1.7. punktā minētās personas.

|  |  |
| --- | --- |
| Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja: | E.Circenis |
|  |  |

*Pielikums Nr.1*

Konkursa, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/013,

 nolikumam

**Konkursa pieteikums[[3]](#footnote-3)**

**Atklāts konkurss**

**”Komunālās daļas darbnīcas (ēka Nr. 033) pārbūve Lāčplēša ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā (ERAF)”**

identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/013

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: **Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram**Ernestīnes iela 34Rīga, LV-1046Latvija | No: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(pretendenta nosaukums un adrese)* |

Godātā komisija,

Saskaņā ar Konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu. Mēs piekrītam Konkursa noteikumiem, tajā skaitā Jūsu izstrādātā *Līguma projekta* noteikumiem, un piedāvājam veiktšim Konkursam atbilstošus Būvdarbus saskaņā ar nolikuma un tā *Pielikumu* noteikumiem par kopējo summu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Piedāvājuma cena** |  |
| EUR(*bez* PVN 21%) |  |
| EUR(*bez* PVN 21%, *bez* pasūtītāja finanšu rezerves neparedzētiem darbiem 10%) |  |
| pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 10% |  |
| **EUR** **(*bez* PVN 21%, *t.sk.* pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 10%)** |  |
| PVN 21% |  |
| **EUR (*ar* PVN 21%)** |  |

Piedāvājuma cena vārdos (bez PVN 21%): ........................................................................................

Piedāvājuma cena vārdos (ar PVN 21%):..............................................................................................

1. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
	1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):
	2. katras personas atbildības apjoms:
2. Ja pretendents ir piesaistījis apakšuzņēmējus (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):
3. Mēs apliecinām, ka Būvdarbu izpildes kopējais termiņš ir.......(ne vairāk kā 5 (pieci) mēneši no atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi).
4. Mēs apliecinām, ka būvdarbu kvalitātes garantijas laiks ir........................................................
5. Mēs apliecinām, ka Konkursa nolikuma *Pielikumā Nr.5* paredzēto darbu veikšanai piesaistītajiem..................................... *(pretendenta nosaukums*) atbildīgajiem speciālistiem ir atbilstoši būvprakses sertifikāti par tiesībām veikt darbus, uz kuriem netiek piesaistīti apakšuzņēmēji.
6. Mēs piekrītam Konkursa nolikumam pievienotās *Līguma projekta* noteikumiem.
7. Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
8. Mēs apliecinām, ka pēc pasūtītāja pieprasījuma nepieciešamības gadījumā līguma izpildes gaitā nodrošināsim atbilstošus speciālistus iepirkuma priekšmetā norādītajiem Būvdarbiem bez papildus samaksas.
9. Mēs apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.
10. Mēs piekrītam iepirkuma komisijas vai oficiālas kompetentas iestādes pārbaudei, lai konstatētu mūsu ražošanas (darbības) iespējas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus.
11. Mēs apliecinām, ka neviens no mūsu darbiniekiem un/vai piedāvājumā norādītās personas nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā.
12. Mēs apliecinām, ka uzvaras gadījumā nodrošināsim civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
13. Mēs apliecinām, ka līguma izpildes tiesību piešķiršanas gadījumā iesniegsim Līguma izpildes nodrošinājumu - *Bankas garantiju* vai *Apdrošināšanas polisi*, polises apmaksu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina apdrošinātāja (brokera, apdrošināšanas kompānijas darbinieka) tiesības parakstīt apdrošināšanas polisi, pielikumus un īpašos nosacījumus, vai ieskaitīsim pasūtītāja norādītajā norēķinu kontā Līguma izpildes nodrošinājumu *– Drošības naudu*, saskaņā ar Konkursa nolikuma prasībām.
14. Mēs apliecinām, ka PIL 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6 vai 7.punktā norādītie izslēgšanas noteikumi uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*pretendenta nosaukums*) /attiecas/neattiecas/. Gadījumā, ja attiecas, jānorāda, kurš pants un uz kuru personu\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
15. Mēs apliecinām, ka ............. (*pretendenta nosaukums*) ir *mazais* vai *vidējais* *uzņēmums* (attiecīgo

pasvītrot)1.

*1****Mazais uzņēmums*** *ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;*

***Vidējais uzņēmums*** *ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.*

Pretendenta nosaukums: ......................................................................................................................

Reģistrēts:............................................................................................................................................

ar Nr. ...................................................................................................................................................

Juridiskā adrese:...................................................................................................................................

Biroja adrese: ......................................................................................................................................

Kontaktpersona: ..................................................................................................................................

(Vārds, Uzvārds, amats)

Telefons:..............................................................................................................................................

Fakss:...................................................................................................................................................

E-pasta adrese:......................................................................................................................................

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: ....................................................................................................

Banka:..................................................................................................................................................

Kods: ...................................................................................................................................................

Konts:...................................................................................................................................................

Telefons:..............................................................................................................................................

**Informācija par personu, kura gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, parakstīs līgumu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vārds, Uzvārds |  |
| 2. | Ieņemamais amats |  |
| 3. | Darbības pamats (piemēram, statūti, pilnvarojums) |  |

**Apliecinām, ka visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir pilnīgi un patiesi.**

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām.

Paraksts:

# Vārds, uzvārds:

Amats:

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2018.gada

z.v.

*Pielikums Nr.2*

Konkursa, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/013,

 nolikumam

**Piedāvājuma nodrošinājuma paraugs**

Ņemot vērā, ka (*Pretendenta nosaukums*), (datums) ir iesniedzis savu piedāvājumu atklātam konkursam **“Komunālās daļas darbnīcas (ēka Nr. 033) pārbūve Lāčplēša ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā (ERAF)”, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/013**, turpmāk tekstā – „Piedāvājums”, ar šo tiek apliecināts, ka Mēs *(Bankas nosaukums)*, kas atrodas *(Valsts nosaukums)*, ar juridisko adresi *(adrese)*, turpmāk tekstā – „Banka”, uzņemamies galvojuma saistības par labu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”) pienācīgi veikt maksājumu *(summa)[[4]](#footnote-4)* apmērā Pasūtītājam, ar ko Banka saista sevi, kā arī tās tiesību un saistību pārņēmējus.

Apzīmogots ar Bankas zīmogu *(gada) (datuma) (mēneša)* dienā.

Šīs saistības nosacījumi ir šādi:

1. ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa laikā;
2. ja Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Līguma izpildes Bankas garantiju vai Apdrošināšanas polisi, vai nav ieskaitījis pasūtītāja norādītajā norēķinu kontā Līguma izpildes nodrošinājumu – Drošības naudu;
3. ja Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta iepirkuma līgumu.

mēs, pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, apņemamies veikt Pasūtītājam maksājumu iepriekš minētās summas ietvaros, neprasot no Pasūtītāja pamatot savu prasību, pie nosacījuma, ka Pasūtītājs savā pieprasījumā norādīs, ka pieprasītā summa viņam pienākas sakarā ar viena vai jebkura no nosacījumiem iestāšanos, un minot konkrēto nosacījumu vai nosacījumus, kuri iestājušies.

Šis galvojums ir spēkā līdz *(gads) (datums) (mēnesis)*.

Datums ......................................................Bankas paraksts.............................................

Apliecinu....................................................Zīmogs..........................................................

..........................................................................................................................................

(paraksts, vārds un uzvārds)

**Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu piedāvājuma nodrošinājuma apdrošināšanas polises paraugs**

*Pēc pretendenta pieprasījuma aizpilda apdrošinātājs, pēc nepieciešamības noformējot uz savas veidlapas\**

**Apdrošināšanas polise Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Apdrošinājuma ņēmējs:**

*Uzņēmējs*

*Reģ.Nr.*

*Adrese*

**Apdrošinātais:**

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Reģ.Nr. 90009225180

Adrese:Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046

**Apdrošināšanas objekts:**

Neatsaucams, beznosacījumu pirmā pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums, saskaņā ar iepirkuma Nr.VAMOIC 2018/013 nolikuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ punkta/punktu noteikumiem.

**Apdrošināšanu regulējošie noteikumi:**

*Apdrošinātāja noteikumi, noteikumu nosaukums un Nr.*

**Apdrošināšanas nosacījumi:**

Termiņš:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*\*arbinieka

Maksimālā iespējamā Apdrošināšanas atlīdzība ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \*\*

**Īpašie nosacījumi (iekļauj apdrošināšanas polises noteikumos):**

1. Šī piedāvājuma nodrošinājuma garantija ir neatsaucamapirmā pieprasījuma beznosacījumu apdrošināšanas polise, kuras ietvaros Apdrošinātājam jāizmaksā Apdrošināšanas atlīdzība, neprasot Apdrošinātajam pamatot savu prasību, pie nosacījuma, ka Apdrošinātais savā pieprasījumā norādīs, ka pieprasītā summa viņam pienākas sakarā ar viena vai jebkura no nosacījumiem iestāšanos, un minot konkrēto nosacījumu vai nosacījumus, kuri iestājušies, tai skaitā, ja minētajai apdrošināšanas polisei un apdrošināšanas līgumam tiek piemēroti Starptautiskās tirdzniecības un rūpniecības kameras vienotie noteikumi Nr.758 par pieprasījuma garantijām “The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” (turpmāk – Apdrošināšanas polise).
2. Apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātais ir tiesīgs pieprasīt šādos gadījumos:
	1. ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa laikā;
	2. ja Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām.
	3. ja Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta iepirkuma līgumu.
3. Apdrošinātājam pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas ir tiesības rakstveidā pieprasīt no Apdrošinātā dokumentus, kas apstiprina noteikumu 2.punktā minēto apstākļu iestāšanos.
4. Apdrošināšanas polise no Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātāja puses ir neatsaucama.
5. Apdrošinātajam nav jāpieprasa atlīdzības summa no Apdrošinājuma ņēmēja pirms Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma iesniegšanas Apdrošinātājam.
6. Ja tiek konstatētas pretrunas starp Apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas līgumu vai Apdrošinātāja noteikumiem, tad prioritāri un visām iesaistītajām pusēm saistoši ir Apdrošināšanas polisē ietvertie noteikumi.

Paraksts un zīmogs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Apdrošinātāja nosaukums:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*apdrošināšanas polisei jāpievieno to regulējošie apdrošināšanas noteikumi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinoši dokumenti

\*\* saskaņā ar nolikuma nosacījumiem

*Pielikums Nr.3*

Konkursa, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/013,

 nolikumam

**Līguma izpildes Bankas garantija (Beznosacījumu)**

Kam: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (turpmāk saukts- “Pasūtītājs”)

Adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046

/*Darbu izpildītāja nosaukums un adrese*/ (turpmāk saukts „Darbu izpildītājs”) ir apņēmies saskaņā ar atklāta konkursa **„Komunālās daļas darbnīcas (ēka Nr. 033) pārbūve Lāčplēša ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā (ERAF)”,** identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/013, nolikumu un lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā veikt būvdarbus.

Ņemot vērā to, ka ir izvirzīti noteikumi, ka Darbu izpildītājam līdz būvdarbu līguma noslēgšanai ir jāiesniedz Bankas garantija par Konkursa nolikumā norādīto summu kā nodrošinājums Darbu izpildītāja saistību izpildei saskaņā ar līgumu **„Komunālās daļas darbnīcas (ēka Nr. 033) pārbūve Lāčplēša ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā (ERAF)”** (turpmāk saukts „Līgums”),

mēs apliecinām, ka mēs esam Garantētāji un mēs uzņemamies pret Pasūtītāju saistības Darbu izpildītāja vārdā par kopējo summu *(Garantijas summa)* *(summa vārdiem)*[[5]](#footnote-5), kas maksājama tādās valūtās un proporcijās, kādās maksājama Līguma cena, un mēs apņemamies samaksāt Pasūtītājam, pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, neceļot nekādus iebildumus vai pretenzijas, jebkuru summu vai summas (Garantijas summa) ietvaros, kā iepriekš minēts un neprasot, lai Pasūtītājs pierādītu vai norādītu pamatu vai iemeslus, kāpēc tas pieprasa attiecīgu summu.

Mēs atsakāmies no tiesības prasīt, lai, pirms pieprasījuma iesniegšanas mums, Pasūtītājs pieprasītu parādu no Darbu izpildītāja.

Mēs arī piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai jebkādi citi grozījumi Līguma noteikumos vai jebkura no Darbiem, kas veicami saskaņā ar Līgumu, noteikumos, vai jebkurā no Līguma dokumentiem, kādi var tikt noslēgti starp Pasūtītāju un Darbu izpildītāju, noteikumos, nekādā veidā neatbrīvos mūs no saistībām, kas paredzētas šajā Garantijā, un mēs ar šo atsakāmies no tiesības prasīt paziņot mums par jebkādu šādu izmaiņu, papildinājumu vai grozījumu.

Šī garantija ir spēkā līdz \_\_\_ **(datums)5** (ieskaitot), un visas prasības saistībā ar šo garantiju jāiesniedz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ ielā\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, LV – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Latvijā līdz augstāk minētajam datumam.

Pēc šī datuma garantija zaudēs spēku, neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai vai ne.

Banka anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs rakstveidā atbrīvos Banku no tās saistībām saskaņā ar šo garantiju.

Summas, kuras Banka samaksājusi pēc Pasūtītāja pieprasījuma saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu.

Šī garantija ir sastādīta un izsniegta vienā eksemplārā – iesniegšanai Pasūtītājam.

Garantētāja paraksts un zīmogs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas nosaukums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adrese\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Pielikums Nr.4*

Konkursa, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/013,

 nolikumam

**Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu**

**līguma izpildes apdrošināšanas polise**

*Pēc pretendenta pieprasījuma aizpilda apdrošinātājs, pēc nepieciešamības noformējot uz savas veidlapas\**

**Apdrošināšanas polise Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Apdrošinājuma ņēmējs:**

*Uzņēmējs*

*Reģ. Nr.*

*Adrese*

**Apdrošinātais:**

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Reģ. Nr. 90009225180

Adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046

**Apdrošināšanas objekts:**

Neatsaucams, beznosacījumu pirmā pieprasījuma līguma izpildes nodrošinājums, saskaņā ar iepirkuma Nr.VAMOIC 2018/\_\_\_\_ nolikuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ punkta/punktu noteikumiem par Apdrošinājuma ņēmēja līgumsaistību izpildi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*iepirkuma/līguma priekšmets*).

**Apdrošināšanu regulējošie noteikumi:**

*Apdrošinātāja noteikumi, noteikumu nosaukums un Nr.*

Īpašie noteikumi saskaņā ar šo pielikumu

**Apdrošināšanas nosacījumi:**

Termiņš:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6*.*

Maksimālā iespējamā Apdrošināšanas atlīdzība ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)6.

**Īpašie nosacījumi (iekļauj apdrošināšanas polises noteikumos):**

1. Šī līguma izpildes garantija ir neatsaucamapirmā pieprasījuma beznosacījumu apdrošināšanas polise, kuras ietvaros Apdrošinātājam jāizmaksā Apdrošināšanas atlīdzība, neprasot Apdrošinātajam pamatot savu prasījumu, tai skaitā, ja minētajai apdrošināšanas polisei un apdrošināšanas līgumam tiek piemēroti Starptautiskās tirdzniecības un rūpniecības kameras vienotie noteikumi Nr.758 par pieprasījuma garantijām “The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” (turpmāk – Apdrošināšanas polise).
2. Ar Apdrošināšanas polisi tiek apdrošinātas visas Apdrošinājuma ņēmēja Līguma izpildes saistības, tai skaitā:
	1. atbildība par līgumsaistību nekvalitatīvu vai nesavlaicīgu izpildi, vai neizpildi vispār, t.sk., ja Apdrošinātais izmanto līgumā noteiktās tiesības vienpusēji atkāpties no līguma minēto iemeslu dēļ;
	2. atbildība par Apdrošinātajam nodarītajiem zaudējumiem, kurus ar prettiesisku darbību vai neuzmanību nodarījis Apdrošinājuma ņēmējs vai tā pieaicinātie apakšuzņēmēji (t.sk. Apdrošinājuma ņēmēja izmantoto materiālu un iekārtu, tehnikas nepareizas izmantošanas rezultātā radītie zaudējumi Apdrošinātajam);
	3. Apdrošinājuma ņēmējam piemērotie līgumsodi (ja tādi tiek aprēķināti) par līguma saistību nekvalitatīvu izpildi, nesavlaicīgu izpildi vai neizpildi vispār.

6  Saskaņā ar nolikuma nosacījumiem

1. Apdrošinātajam ir tiesības pieteikt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu visā Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, neatkarīgi no faktiskā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža. Ja pieteikums iesniegts Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, Apdrošinātājam nav tiesību atteikt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, pamatojoties uz to, ka kopš apdrošināšanas gadījuma iestāšanās ir nokavēts Apdrošinātāja noteikts pieteikuma iesniegšanas termiņš, vai beidzies Apdrošināšanas polises termiņš.
2. Apdrošināšanas polise no Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātāja puses ir neatsaucama.
3. Apdrošinātajam nav jāpieprasa atlīdzības summa no Apdrošinājuma ņēmēja pirms Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma iesniegšanas Apdrošinātājam.
4. Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātajam 10 (desmit) dienu laikā no paziņošanas dienas (noteikumu 9.punkts).
5. Apdrošinātājs atsakās no tiesībām prasīt saņemt no Apdrošinātā saņemt paziņojumus par grozījumiem vai papildinājumiem noslēgtajā Līgumā un prasīt rakstveidā saskaņot šādus Līguma grozījumus vai papildinājumus. Grozījumu vai papildinājumu veikšana Līgumā neietekmē Apdrošināšanas polises spēkā esamību un tās apmēru.
6. Apdrošinātājam pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas ir tiesības rakstveidā pieprasīt no Apdrošinātā dokumentus, kuri apstiprina, ka Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis savas saistības, izpildījis tās neatbilstoši, nodarījis zaudējumus Apdrošinātajam. Apdrošinātajam ir tiesības neizsniegt pieprasītos dokumentus, ja tie satur ierobežotas pieejamības informāciju atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 6. un 7.apakšpunktam, vai informāciju, kas ir atzīstama par valsts noslēpumu. Minētais attiecas arī uz Apdrošinātāja iespējām veikt fizisku apskati, izmantojot savu personālu.
7. Par paziņošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Apdrošinātais elektroniski (pa e-pastu, nosūtot skenētu pieteikumu) vai pa faksu paziņojis Apdrošinātājam par atlīdzības izmaksas pieteikumu, papildus paziņojot pa pastu.
8. Ja tiek konstatētas pretrunas starp Apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas līgumu vai Apdrošinātāja noteikumiem, tad prioritāri un visām iesaistītajām pusēm saistoši ir Apdrošināšanas polisē ietvertie noteikumi.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo Apdrošināšanas polisi, samazina kopējo garantēto apjomu.

Paraksts un zīmogs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Apdrošinātāja nosaukums:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* apdrošināšanas polisei jāpievieno to regulējošie apdrošināšanas noteikumi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinoši dokumenti, kā arī dokuments, kas apliecina apdrošinātāja (brokera, apdrošināšanas kompānijas) tiesības parakstīt apdrošināšanas polisi, pielikumus un īpašos nosacījumus.

*Pielikums Nr.5*

Konkursa, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/013,

 nolikumam

**Būvdarbos iesaistīto**

**inženiertehnisko darbinieku saraksts**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Speciālista vārds, uzvārds, kontakttālrunis | Sertifikācijas joma | Sertifikāta Nr. | Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un reģ. Nr.) | Lapas nr., kurā dokuments piedāvājumā pievienots, ja infomācija nav pieejama BIS būvspeciālistu reģistrā |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Saraksts sastādīts un parakstīts 2018.gada .....................................................................................

 z.v.

*Pielikums Nr.6*

Konkursa, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/013,

 nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJA / PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBAS BIEDRA

**APLIECINĀJUMS**

Atklāta konkursa **„Komunālās daļas darbnīcas (ēka Nr. 033) pārbūve Lāčplēša ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā (ERAF)”, identifikācija Nr.VAMOIC 2018/013,**

pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ar šo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */apakšuzņēmēja vai Piegādātāju apvienības biedra nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/* apliecina, ka:

piekrīt piedalīties atklāta konkursa „ Komunālās daļas darbnīcas (ēka Nr. 033) pārbūve Lāčplēša ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā (ERAF)”, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/013, ietvaros kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_ */pretendenta nosaukums/*, */reģistrācijas numurs un adrese/* (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs / piegādāju apvienības biedrs, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

veikt šādus darbus:

/*īss darbu apraksts*/

un nodot Pretendentam šādus resursus\*:

/*īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts*/.

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Datums:

\**Jānorāda tādā gadījumā, ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja / Piegādātāju apvienības biedra spējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz tehniskām un profesionālām spējām*

*Pielikums Nr.7*

Konkursa, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/013,

 nolikumam

**APLIECINĀJUMS**

Apliecinām, ka atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un nolikuma prasībām:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(speciālista vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.),*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs)*

apņemamies atklāta konkursa ***Komunālās daļas darbnīcas (ēka Nr. 033) pārbūve Lāčplēša ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā (ERAF), identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/013***, ietvaros noslēgtā līguma izpildei pēc iepirkuma līguma noslēgšanas nodibināt darba tiesiskās attiecības un atbilstoši normatīvo aktu prasībām sniegt informāciju Būvkomersantu reģistram.

Speciālists:

Paraksts:



Vārds, uzvārds:



Datums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Komersants:

Paraksts:



Vārds, uzvārds:



Amats:



Datums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Pielikums Nr.8*

Konkursa, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/013,

nolikumam

**Apakšuzņēmēju saraksts**

darbu veids un paredzētais darbu

apjoms vienībās un euro

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apakšuzņēmēja nosaukums[[6]](#footnote-6) un reģistrācijas numurs,kontakt -informācija  | Mazais vai vidējais uzņēmums 9 | Darbu veids | Darbu apjoms % un EUR (bez PVN) no kopējā darbu apjoma[[7]](#footnote-7) | Saistītie uzņēmumi[[8]](#footnote-8) | Apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs[[9]](#footnote-9) (ja tāds tiks piesaistīts) nosaukums un reģistrācijas numurs, kontaktinformācija | Mazais vai vidējais uzņēmums 9 | Darbu veids | Darbu apjoms % un EUR (bez PVN) no Apakšuzņēmējam nodotā darbu apjoma9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ar šo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , reģ. Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir pareiza, ***Komunālās daļas darbnīcas (ēka Nr. 033) pārbūve Lāčplēša ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā (ERAF) (Konkursa identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/013***)paredzēto darbu apjoms sastāda - \_\_\_\_\_\_% no kopējā apjoma un apakšuzņēmējiem paredzēto darbu apjoms sastāda - \_\_\_\_\_\_% no kopējā apjoma.

 Saraksts sastādīts un parakstīts 2018.gada ................................................................................

z.v.

|  |  |
| --- | --- |
|   | *Pielikums Nr.9*Konkursa, identifikācijasNr. VAMOIC 2018/013,nolikumam**REĢISTRĒTS****Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā**2018.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nr.  |

**LĪGUMS Nr.B/2018-\_\_\_\_\_\_**

***par būvdarbu veikšanu***

 *(iepirkuma procedūras identifikācijas numurs VAMOIC 2018/013)*

|  |  |
| --- | --- |
| Rīgā |  |

**Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs**, *turpmāk* - Centrs, tā vadītāja **Ivara Vucāna** personā, kurš rīkojas uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1418 „Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums” pamata, *turpmāk* – Pasūtītājs, no vienas puses, un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, kas \_\_\_\_\_.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kas rīkojas uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata, *turpmāk* – Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse,

pamatojoties uz Iepirkumu komisijas (izveidota ar Centra 2018.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_ rīkojumu Nr.\_\_\_\_\_) 2018.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lēmumu komisijas sēdes protokolā Nr.VAMOIC 2018/013-\_\_\_ un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu,

noslēdz sekojošo līgumu, *turpmāk* – Līgums:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Līguma priekšmets**
 | * 1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Uzņēmējs ar saviem resursiem apņemas veikt **Komunālās daļas darbnīcas (ēkas Nr.033) pārbūve**, *turpmāk* – Būvdarbi**, Lāčplēša ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā,** *turpmāk* – Būvobjekts.
	2. Veicamo Būvdarbu apjoms ir norādīts **būvprojektā** **“Komunālās daļas darbnīcas (ēka “033”) pārbūve Lāčplēša ielā 1, Alūksne”,** *turpmāk* – Būvprojekts (Līguma pielikums Nr.\_\_\_), Pušu apstiprinātajā tāmē, *turpmāk* – Tāme (Līguma pielikums Nr.\_\_).
	3. Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar šo Līgumu, tā pielikumiem un saskaņā ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (*turpmāk* – ERAF) līdzfinansējumu programmu, pamatojoties uz Ministru kabineta (*turpmāk* – MK) 2016.gada 9.augusta noteikumiem Nr.534 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa ”Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”.
 |
| 1. **Līguma spēkā stāšanās un izpildes termiņš**
 | * 1. Līgums stājas spēkā tā reģistrācijas dienā pie Pasūtītāja un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
	2. Būvdarbu izpildes kopējais termiņš ir ne vairāk kā 5 (pieci) mēneši no atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
	3. Būvdarbu pabeigšanas datums tiek norādīts 14.2.punktā norādītajā Apliecinājumā.
 |
| 1. **Līgumcena un norēķinu kārtība**
 | * 1. **Līgumcena** saskaņā ar Pušu apstiprināto Tāmi ir **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), *turpmāk* – Līgumcena, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (*turpmāk* – PVN).
	2. Līgumcena tiek aplikta ar PVN, kuru Pasūtītājs maksā Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantā noteiktajā kārtībā.
	3. Līgumcenā ir iekļauti visi valsts vai pašvaldību noteiktie nodokļi (izņemot PVN), nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu izpildi, kā arī palīgdarbu, palīgmateriālu, mehānismu un darbaspēka izmaksas, lai pilnībā izpildītu šajā Līgumā paredzētos Būvdarbus.
	4. Samaksa tiek veikta tikai par Līgumā nolīgtajiem un atbilstoši Līguma noteikumiem veiktajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem EUR (eiro valūtā), pamatojoties uz Uzņēmēja sagatavotu, iesniegtu un Pasūtītāja akceptētu rēķinu.
	5. Pasūtītājam ir tiesības neveikt samaksu, ja nav spēkā esošs Līguma izpildes nodrošinājums saskaņā ar Līguma 16.punktu (izņemot Līguma 16.6.punktā noteikto gadījumu). Šādā gadījumā Uzņēmēja iesniegtais rēķins netiek akceptēts un Pasūtītājs to nosūta atpakaļ Uzņēmējam.
	6. Pasūtītājs visas samaksas šī Līguma ietvaros veic, pārskaitot naudas līdzekļus Uzņēmēja attiecīgajā rēķinā norādītajā Uzņēmēja bankas kontā.
	7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Uzņēmēja bankas kontu.
	8. Samaksu par kvalitatīvi izpildītajiem un Līgumā noteiktā kārtībā pieņemtajiem Būvdarbiem Pasūtītājs veic ne vairāk kā 98.0% (deviņdesmit astoņu procentu) apmērā no ikmēneša Formā Nr.2 un Formā Nr.3 norādītās summas 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina un abpusēji parakstītu Formu Nr.2, Formu Nr.3 saņemšanas pie Pasūtītāja (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu).

Atlikušo summu Pasūtītājs maksā Līguma 3.9. vai 3.10.punktā noteiktajā kārtībā.* 1. Galīgo norēķinu par kvalitatīvi izpildītiem un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtiem Būvdarbiem Pasūtītājs veic pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina saņemšanas pie Pasūtītājam (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu).
	2. Gadījumā, ja uz Būvdarbu kvalitātes garantijas laiku nav spēkā esošs Līguma garantijas nodrošinājums, tad Pasūtītājs galīgo norēķinu veic, beidzoties kvalitātes garantijas laikam (Līguma 17.1.punkts), 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina saņemšanas pie Pasūtītāja (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu).
	3. Līguma 20.5.punktā noteiktajos gadījumos Pasūtītājs veic norēķinu par Uzņēmēja kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem darbiem 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Uzņēmēja sagatavota rēķina, Pieņemšanas komisijas akta un abpusēji parakstītu Formu Nr.2, Formu Nr.3 saņemšanas pie Pasūtītāja (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu).
	4. Uzņēmējs, pamatojoties uz iesniegto rēķinu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas samaksā Pasūtītājam aprēķināto līgumsodu, kā arī ar konstatētā trūkuma novēršanai nepieciešamos izdevumus, pārskaitot naudas līdzekļus rēķinā norādītajā Pasūtītāja kontā, ja tie netiek ieturēti Līguma 15.9. punktā noteiktajā kārtībā.
	5. Samaksa par papildus darbiem, kas nav noformēti Līgumā noteiktajā kārtībā, netiek veikti.
 |
| 1. **Pasūtītāja pienākumi un tiesības**
 | * 1. Pasūtītājs samaksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem Līgumcenas ietvaros.
	2. Pasūtītājs nodrošina būvuzraudzību.
	3. Pasūtītājs veic maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
	4. Pasūtītājam ir tiesības veikt grozījumus Līgumā paredzētajā darbu apjomā, par to savlaicīgi rakstiski brīdinot Uzņēmēju.
	5. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs brīdina Uzņēmēju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Būvdarbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.
	6. Pasūtītājam ir tiesības rakstveidā pieprasīt Uzņēmējam informatīvu ziņojumu par Līguma ietvaros paveiktajiem un plānotajiem darbiem, kā arī par darbu izpildi kavējošiem faktoriem.
	7. Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt ekspertu būvizmaksu noteikšanas jautājumos.
	8. Pasūtītājam ir tiesības nesaskaņot Līguma ietvaros Uzņēmēja iesniegtos dokumentus, tajā skaitā samaksas dokumentus, grafikus, atskaites, pārskatus, u.c. darbu izpildes dokumentus, kā arī lūgt Uzņēmēju veikt tajos grozījumus, nosakot termiņus, kādos tie veicami.
	9. Pasūtītājam ir tiesības no ikmēneša maksājumiem ieturēt Līguma izpildes nodrošinājumu, ja Uzņēmējs saskaņā ar Līguma 5.14.punktu ir iesniedzis attiecīgu rēķinu, kurā norādītā ieturamā summa un mērķis.
 |
| 1. **Uzņēmēja pienākumi un tiesības**
 | * 1. Uzņēmējs ar saviem resursiem, kvalitatīvi izpilda Būvdarbus saskaņā ar Būvprojektu un Tāmi, ievērojot Līgumā noteiktos izpildes termiņus, kā arī visus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Būvdarbu izpildes kārtību un kvalitāti, un atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības *(t.sk. Līguma 7.4. – 7.12.punktu ievērošanu, ja netiek iecelts darba aizsardzības koordinators)*, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz Būvdarbu veikšanu.
	2. Uzņēmējs atbild par MK 19.04.2016  noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” ievērošanu būvobjektā, kā arī par saviem līdzekļiem nodrošina noteikumu  3.3.sadaļas “Vispārīgās ugunsdrošības prasības būvobjektā” prasību izpildi.
	3. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) saskaņošanai un apstiprināšanai darbinieku un transportlīdzekļu sarakstu, norādot komersantus, kuriem Līguma izpildes laikā būs nepieciešama piekļuve Būvobjektam. Pasūtītājs iesniegto darbinieku un transportlīdzekļu sarakstu izskata un sniedz atbildi 1 (viena) mēneša laikā no tā iesniegšanas dienas. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma veikt grozījumus darbinieku sarakstā, kā arī iesniegt Būvdarbu izpildē iesaistīto darbinieku darba tiesisko attiecību apliecinošo dokumentu kopijas.
	4. Uzņēmējam ir pienākums rakstiski informēt Pasūtītāju par nepieciešamību veikt grozījumus darbinieku un transportlīdzekļu sarakstā 1 (vienu) mēnesi pirms grozījumos norādītā darbinieka vai transportlīdzekļa nepieciešamības piekļūt Būvobjektam (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu).
	5. Uzņēmējs nodrošina Būvdarbu izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu un resursiem.
	6. Uzņēmējs nodrošina būvgružu apsaimniekošanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
	7. Uzņēmējs norēķinās par Būvdarbu veikšanas laikā izlietoto elektroenerģiju, ūdeni u.c. pakalpojumiem saskaņā ar piestādītajiem rēķiniem.
	8. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Tāmēs uzrādīto un Būvdarbos iekļauto materiālu atbilstības sertifikātu un ražotāja (piegādātāja) deklarāciju atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām pēc Pasūtītāja pirmā (rakstiskā) pieprasījuma.
	9. Uzņēmējam ir pienākums visā Līguma darbības laikā nodrošināt savu saistību izpildes atbilstību Līguma priekšmetam noteiktajām prasībām.
	10. Uzņēmējam ir tiesības darbu izpildē piesaistīt apakšuzņēmēju, to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju atbilstoši normatīvo aktu un Līguma prasībām.
	11. Uzņēmējs ir tiesīgs nodot Būvdarbus pirms Līguma 2.2.punktā noteiktā termiņa.
	12. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt ar Būvobjekta uzturēšanu saistītās izmaksas līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.
	13. Uzņēmējam ir pienākums iesniegt visus Līgumā noteiktos dokumentus atbilstoši Līguma noteikumiem.
	14. Ja Līguma izpildes bankas garantijai vai Neatsaucamai pirmā pieprasījuma beznosacījumu līguma izpildes apdrošināšanas polisei ir beidzies termiņš, tad Uzņēmējam ir tiesības lūgt Pasūtītāju ieturēt Līguma izpildes nodrošinājumu (pilnā apmērā) no izpildīto un apmaksājamo Būvdarbu summas, iesniedzot rēķinu, kurā norādītā ieturamā summa un mērķis. Šādā gadījumā Uzņēmējam ir tiesības nepagarināt Līguma izpildes bankas garantijas vaiNeatsaucamas pirmā pieprasījuma beznosacījumu līguma izpildes apdrošināšanas polises termiņu.
 |
| 1. **Būvdarbu vadītājs un inženiertehnisko būvdarbu vadītāji**
 | * 1. Uzņēmēja iecelts sertificēts atbildīgais Būvdarbu vadītājs ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sertifikāts Nr.\_\_\_\_\_\_ , tālruņa numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*.*
	2. Uzņēmēja piesaistīto Būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai Līguma 12.5. un 12.6.apakšpunktos noteiktajos gadījumos ar līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam pieteikumu par speciālista nomaiņu un speciālista kvalifikācijas apstiprinošus dokumentus.
	3. Par Būvdarbu vadītāja nomaiņu tiek noslēgta atsevišķa vienošanās pie šī Līguma.
	4. Saskaņā ar kompetento institūciju pieprasījumu, Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt inženiertehnisko būvdarbu vadīšanu, piesaistot atbilstošas kvalifikācijas būvdarbu vadītājus, un par to nepienākas papildus samaksa.
 |
| 1. **Darba aizsardzība projekta izpildes posmā**
 | * 1. Ja Uzņēmējs atsevišķu būvdarbu veikšanai piesaista apakšuzņēmējus, tad saskaņā ar LR Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk šajā punktā saukti – Noteikumi) tiek iecelts darba aizsardzības koordinators. Darba aizsardzības koordinatora funkcijas Līguma izpildes posmā veic \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ diploms Nr.\_\_\_\_\_\_, sērija \_\_\_\_\_\_\_ (Līguma pielikums Nr. \_\_).
	2. Uzņēmējs piesaistīto darba aizsardzības koordinatoru var nomainīt tikai Līguma 12.5. un 12.6.apakšpunktos noteiktajos gadījumos ar līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam pieteikumu par speciālista nomaiņu un speciālistu kvalifikācijas apstiprinošus dokumentus. Par darba aizsardzības koordinatora nomaiņu vai piesaistīšanu tiek noslēgta atsevišķa vienošanās pie šī Līguma.
	3. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darba aizsardzības koordinators projekta izpildes posmā veic Noteikumos noteikto pienākumu izpildi, kā arī lai Uzņēmēja, apakšuzņēmēju darbinieki un apakšuzņēmēji ievēro visas darba drošības prasības.
	4. Uzņēmējs nodrošina Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības vispārīgo principu ievērošanu, īpaši šādos gadījumos:
		1. lemjot par arhitektūras, tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, plānojot darbus vai darba posmus, kas norisināsies vienlaikus vai secīgi;
		2. aprēķinot vienlaikus veicamo būvdarbu apjomu un katra posma veikšanai nepieciešamo laiku un ņemot vērā darba aizsardzības plānu un citus dokumentus.
	5. Uzņēmējs pirms Būvdarbu uzsākšanas izstrādā un iesniedz Pasūtītājam darba aizsardzības plānu saskaņā ar Noteikumu prasībām, kā arī veic nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā dokumentācijā, kurā iekļauta informācija par darba aizsardzības prasībām, ņemot vērā paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā vai tehniskajā dokumentācijā (ja tādas tiek veiktas).
	6. Uzņēmējs pirms Būvdarbu uzsākšanas nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par Būvdarbu veikšanu saskaņā ar Noteikumu prasībām.
	7. Iepriekšējā paziņojumā par Būvdarbu veikšanu sniegto informāciju Uzņēmējs novieto būvlaukumā redzamā vietā un, ja nepieciešams, to regulāri atjauno.
	8. Uzņēmējs veic darba vides riska faktoru novērtējumu darba videi un veicamajam darbam un iepazīstina ar to visus darbiniekus, kas iesaistīti Būvdarbu veikšanā.
	9. Uzņēmējs nodrošina, ka Līguma izpildē iesaistītie darbinieki pirms attiecīgo darbu uzsākšanas ir instruēti par darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību, kā arī nodrošina 09.12.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu” un 18.03.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” izpildi, darbu izpildē piesaistot personas, kuras ir apmācītas atbilstošo darbu veikšanai ar nepieciešamo aprīkojumu.
	10. Uzņēmējs nodrošina, ka darba aizsardzības koordinators vai Uzņēmēja piesaistītais darba aizsardzības speciālists ne mazāk kā vienu reizi nedēļā apseko Būvobjektu un pārbauda, vai tiek ievērotas darba aizsardzības prasības, sastādot par to pārbaudes dokumentu.
	11. Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties novērst pārbaudes dokumentos norādītos trūkumus un nepilnības.
	12. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam tā norādītajā termiņā darba aizsardzības koordinatora vai Uzņēmēja piesaistītā darba aizsardzības speciālista sastādītos pārbaudes dokumentus (oriģinālus).
 |
| 1. **Apakšuzņēmēji (atsevišķu būvdarbu veicēji)**
 | * 1. Uzņēmējs Līguma Darbu izpildē piesaista apakšuzņēmējus saskaņā ar apakšuzņēmēju sarakstu (*Līguma pielikums Nr.\_\_).*
	2. Uzņēmējs nav tiesīgs nodot savas tiesības vai pienākumus citam apakšuzņēmējam bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
	3. Apakšuzņēmējam, kuru Uzņēmējs vēlas piesaistīt, *normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos:* jābūt reģistrētam Komercreģistrā, Būvkomersantu reģistrā, un tam uz pieteikuma iesniegšanas dienu *(Līguma 8.5.1.punkts)* nedrīkst būt nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro.
	4. Uzņēmējs apakšuzņēmēju piesaistīšanas/nomaiņas gadījumā papildus Līguma 8.5.punktā norādītajiem dokumentiem iesniedz apakšuzņēmēju saraksta projektu (*divus eksemplārus*), kurā norādīta visa aktuālā informācija par Līguma izpildē piesaistītiem apakšuzņēmējiem (konsolidēta versija ar aktuālo informāciju) saskaņā ar Līgumam pievienoto paraugu *(Līguma pielikums Nr.\_\_\_);*
	5. Uzņēmējam par apakšuzņēmēju jāiesniedz Pasūtītājam sekojoši dokumenti:
		1. pieteikums apakšuzņēmēju nomaiņai vai piesaistīšanai, norādot nododamo darbu veidu un procentus no kopējā Līguma ietvaros veicamo darbu apjoma;
		2. piekrišanas raksta oriģināls, kas apliecina apakšuzņēmēja gatavību veikt darbus šajā objektā. Piekrišanas raksts un apliecinājums jāparaksta darbuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja piekrišanas rakstu paraksta pilnvarota persona, darbuzņēmējam jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piekrišanas rakstu;
		3. komersanta atbildīgo speciālistu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti par tiesībām veikt darbus, uz kuriem tas tiek piesaistīts;
		4. apakšuzņēmēja kvalifikāciju apliecinoši dokumenti saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu *(id Nr.VAMOIC 2018/013),* gadījumos, kad Uzņēmējs Līguma izpildē vēlas nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura *iespējām balstījies savas kvalifikācijas novērtēšanai*.
	6. Pasūtītājs apakšuzņēmēja atbilstību PIL 42.panta noteikumiem pārbauda saskaņā ar PIL un atklāta konkursa nolikuma *(id Nr.VAMOIC 2018/013)* noteikumiem un pozitīva lēmuma gadījumā saskaņo iesniegto apakšuzņēmēju sarakstu.
	7. Grozījumi Līgumam pievienotajā apakšuzņēmēju sarakstā tiek noformēti, reģistrējot Pasūtītājs saskaņoto apakšuzņēmēju sarakstu (konsolidēto versiju ar aktuālo informāciju) pie Līguma. Līdz ar jaunā saraksta reģistrēšanu pie Līguma, spēku zaudē iepriekšējais saraksts.
	8. Apakšuzņēmēja piesaistīšana Līguma izpildē pēc Uzņēmēja iniciatīvas, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.
	9. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai saskaņā ar šo Līgumu darbu izpildē iesaistīts apakšuzņēmējs nepiesaistītu darbu izpildē citus apakšuzņēmējus bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
 |
| 1. **Būvuzraugs**
 | * 1. Būvuzraugs ir Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja vārdā veic Būvdarbu izpildes uzraudzību.
 |
| 1. **Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana**
 | * 1. Uzņēmējs uz visu līguma darbības laiku (tajā skaitā garantijas laiku) apņemas veikt savas un piesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādi tiks piesaistīti būvdarbu izpildē) obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kā arī būvspeciālistu profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto kārtību un limitiem.
	2. Apdrošināšana jāveic iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā (ārvalstu pretendentam jābūt izsniegtai profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kurā ir norāde, ka tā ir derīga Latvijas Republikas teritorijā) un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) jāiesniedz pasūtītājam minēto apdrošināšanas polišu, noteikumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas (pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrādot minēto dokumentu oriģinālus), apdrošinātāja izsniegta izziņa, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu. Iesniegtie dokumenti tiek pievienoti Līgumam kāLīguma pielikums Nr.5.
	3. Uzņēmējs nodrošina civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu spēkā esamību visu Būvdarbu laiku un Būvdarbu garantijas laiku, savlaicīgi pagarinot civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu darbības termiņus.
 |
| 1. **Būvdarbu uzsākšanas un veikšanas vispārīgie noteikumi**
 | * 1. Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikumam „Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam” Būvobjekts ir otrās grupas ēka.
	2. Uzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka būvlaukuma apstākļi ir iepazīti.
	3. Uzņēmējs līdz attiecīgam darbam nepieciešamās atļaujas saņemšanai nav tiesīgs uzsākt šos darbus.
	4. Ja Uzņēmējs papildus Līguma pielikumā Nr.\_\_ norādītajiem apakšuzņēmējiem vēlas piesaistīt citus apakšuzņēmējus, tas 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā līdz Būvdarbu uzsākšanai iesniedz dokumentus saskaņā ar Līguma 8.4. un 8.5.punktu. Pasūtītājs izvērtē atbilstību PIL un Līguma 8.sadaļas noteikumiem, un pozitīva lēmuma gadījumā reģistrē to pie Līguma kā pielikumu Nr. \_\_\_.
	5. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) visus nepieciešamos dokumentus atzīmes saņemšanai būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, tajā skaitā atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu.
	6. Uzņēmējs Būvdarbu laikā būvuzrauga klātbūtnē veic segto darbu fotofiksācijas, kas tiek pievienotas segto darbu aktiem.
	7. 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) Darbu veikšanas projektu (tajā skaitā Darbu izpildes grafiku pa nedēļām). Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darba veikšanas projekta saņemšanas to izskata un saskaņo, vai lūdz Uzņēmēju veikt tajā grozījumus, nosakot termiņus, kādos tie veicami.
	8. Uzņēmējs nekavējoties, bet ne vēlāk 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski informē Pasūtītāju (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) par jebkādiem notikumiem un apstākļiem, kas apdraud vai negatīvi ietekmē, vai kas varētu apdraudēt vai negatīvi ietekmēt Projekta īstenošanu, Projekta mērķus vai rezultātus vai Līguma izpildi, vai kuru dēļ ir nepieciešams veikt izmaiņas Projektā.
	9. Pirms būvdarbu uzsākšanas Pasūtītājs nodod Uzņēmēja atbildībā Būvobjektu, parakstot Būvobjekta pieņemšanas- nodošanas aktu.
	10. Būvobjekts tiek nodots atpakaļ Pasūtītājam, pieņemot Būvobjektu ekspluatācijā, un to apliecina apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
	11. Līdz būvdarbu uzsākšanai Uzņēmējam jānoslēdz līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tiem paredzētā laukumā, nogādāšanu un noglabāšanu atkritumu glabāšanas poligonā. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam līguma kopija par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu tam paredzētā laukumā, kā arī līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu izvešanu.
 |
| 1. **Būvdarbu apjomu un izpildes termiņu izmaiņas**
 | * 1. Pasūtītājam ir tiesības veicamajiem Būvdarbiem izmainīt tehniskās prasības, tajā skaitā prasības inženiertīklu pieslēgumu un izbūves vietām, Būvdarbu tehnoloģiju, iekārtas, materiālus, Būvdarbu apjomu, tajā skaitā to samazināt vai papildināt, uzdodot Uzņēmējam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus, šādos gadījumos:
		1. jānovērš dažādas Būvprojekta kļūdas, tajā skaitā neatbilstības starp darbu apjomu sarakstu un grafisko daļu.
		2. Būvdarbu izpildes laikā, atsedzot konstrukcijas, komunikācijas, veicot zemes darbus un tml., atklājas, ka nepieciešami tādi darbu apjomi, kuri vizuāli pirms tam nebija noteikti un tie nepieciešami būves pieņemšanai ekspluatācijā;
		3. veikti grozījumi normatīvajos aktos, Aizsardzības ministrijas slēgtajos starptautiskajos līgumos vai veikti grozījumi Būvprojektā, kas izriet no izmaiņām Būvobjekta tehniskajās prasībās vai kompetento institūciju izdotajos tehniskajos noteikumos;
		4. Būvdarbu izpildes laikā tiek vienkāršoti atsevišķi Būvprojektā norādītie risinājumi, kā rezultātā tiek samazinātas būvdarbu izmaksas, būves ekspluatācijas izmaksas vai Būvdarbu izpildes termiņi;
		5. Būvdarbu izpildes laikā tiek konstatēti neparedzami fiziskie apstākļi, tas ir jebkādi dabiskie fiziskie apstākļi un cilvēka radītie un citi fiziskie šķēršļi un piesārņotāji, ar kuriem Uzņēmējs sastopas Būvdarbu izpildes vietā, veicot Būvdarbus, ieskaitot apakšzemes un hidroloģiskos apstākļus, izņemot klimatiskos apstākļus;
		6. Ja iekārtas vai materiāli, kas norādīti Būvprojektā vai Līgumā, vairs netiek ražoti, tās var tikt nomainīti pret analogām tās pašas cenu grupas iekārtām vai materiāliem.
	2. Būvdarbu izmaiņām piemēro šādas cenas:
		1. ja attiecīgā būvdarbu veida izmaksas ir iekļautas Līgumam pievienotajā tāmē, tad Būvdarbu izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar Līguma tāmē norādītajām vienību cenām;
		2. ja Būvdarbu veida izmaksas nav iekļautas Līgumam pievienotajā tāmē, tad Pasūtītājs cenu nosaka, vadoties pēc līdzīgu Būvdarbu cenām citos Pasūtītāja līgumos, ņemot vērā citus apstākļus, vai piesaista sertificētu ekspertu būvizmaksu noteikšanas jautājumos.
	3. Pasūtītājs saskaņā ar Līguma 12.1.punktu Būvdarbus var izmainīt šādos apmēros:
		1. Līgumā sākotnēji definēto Būvdarbu apjomu kopumā drīkst samazināt ne vairāk kā par 20% (divdesmit procentiem) no Būvdarbu kopējām izmaksām (neskaitot Pasūtītāja finanšu rezervi) un to vietā saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt iepriekš neparedzētus būvdarbus;
		2. Papildus Līguma 12.3.1.punktā minētajam Būvdarbu izmaiņu veikšanai drīkst izmantot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem 10% (desmit procentu) apmērā no būvdarbu izmaksām.
	4. Būvdarbu izpildes termiņu Pasūtītājs var grozīt šādos gadījumos:
		1. ja tiek veiktas izmaiņas izpildāmos Būvdarbos (Līguma 12.1.punkts);
		2. ja konstatēti īpaši nelabvēlīgi, sezonai neraksturīgi klimatiskie apstākļi;
		3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Uzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Uzņēmējs ir nekavējoties rakstiski (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;
		4. ja pēc Līguma noslēgšanas radušies no Uzņēmēja neatkarīgi, objektīvi apstākļi, kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde un Uzņēmējs ir nekavējoties rakstiski (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) informējis Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos;
		5. ja Līguma izpildes laikā 2 (divas) reizes vai vairāk saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu ir jāgroza darbinieku saraksts un tas ir ietekmējis Būvdarbu izpildes termiņu;
		6. ja ir traucēta Uzņēmēja darbu izpilde Līgumā noteiktajā termiņā sakarā ar Būvobjektā realizētajiem drošības iestāžu drošības režīma pasākumiem.
	5. Pasūtītājam ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
		1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
		2. nekompetence vai nolaidība;
		3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
		4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
	6. Uzņēmējam ir tiesības prasīt nomainīt Līguma izpildē iesaistīto personu tikai šādos gadījumos:
		1. starp Līguma izpildē iesaistīto personu un Uzņēmēju vai tā piesaistīto apakšuzņēmēju, ir beigušās darba tiesiskās attiecības (iesniedzot faktu apliecinošu dokumentu);
		2. personas pārejoša darba nespēja (iesniedzot faktu apliecinošu dokumentu).
	7. Līguma grozījumi un izmaiņas tiek izdarīti rakstveidā, Pusēm tos parakstot, un tie stājas spēkā reģistrācijas dienā pie Pasūtītāja.
 |
| 1. **Būvdarbu ikmēneša nodošana-pieņemšana**
 | * 1. Būvdarbu ikmēneša pieņemšana tiek noformēta ar „Aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu”, Līgumā saukts Forma Nr.2 (Līguma pielikums Nr.\_\_) un „Kopsavilkums”, Līgumā saukts Forma Nr.3 (Līguma pielikums Nr.\_\_\_\_).
	2. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Formu Nr.2 un Formu Nr.3 par iepriekšējā mēnesī pabeigtiem Būvdarbiem 4 (četros) oriģināleksemplāros un rēķinu par minētajā atskaitē uzrādītajiem darbiem ne vēlāk kā nākamā mēneša 5 (piektajā) darba dienā.
	3. Formu Nr.2 un Formu Nr.3 atbilstoši Līguma pielikumā pievienotajiem paraugiem sagatavo Uzņēmējs un parakstītu iesniedz Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam elektroniski MS Office Excel ar piemērotu noapaļošanas (ROUND) funkciju un precizitāti 2 (divas) zīmes aiz semikola (ROUND (...;2)) uz elektroniskā pasta adresi: fn@vamoic.gov.lv, virsrakstā ietverot norādi “Finanšu nodaļai”. Par sūtījuma saņemšanas dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena pēc elektroniskā pasta nosūtīšanas dienas.
	4. Pasūtītāja pienākums ir 10 (desmit) darba dienu laikā no Formas Nr.2 un Formas Nr.3 saņemšanas to apstiprināt (t.i. parakstīt) vai rakstiski motivēti to noraidīt.
 |
| 1. **Būvdarbu nodošana-pieņemšana**
 | * 1. Būvdarbu pabeigšana un nodošana-pieņemšana tiek veikta spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā paredzētajā kārtībā.
	2. Par Būvdarbu pabeigšanu Uzņēmējs rakstiski informē Pasūtītāju, iesniedzot Apliecinājumu par Būvdarbu pabeigšanu saskaņā ar Līgumam pievienoto paraugu (Līguma pielikums Nr.\_\_).
	3. Uzņēmējs iesniedz Apliecinājumu Pasūtītājam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) pēc Līguma 2.2.punktā norādītā datuma. Gadījumā, ja šajā punktā norādītajā termiņā Apliecinājums netiek iesniegts, uzskatāms, ka Būvdarbi Līgumā noteiktajā termiņā nav pabeigti un Uzņēmējam var tikt piemērots 15.1.punktā paredzētais līgumsods.
	4. Vienlaicīgi ar Apliecinājumu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) Līgumā paredzēto veikto Būvdarbu izpilddokumentāciju, tajā skaitā arī pielietoto materiālu sertifikātus, pases un materiālu atbilstības deklarāciju oriģinālus, kas nepieciešami Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, kā arī segto darbu aktus. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam arī iebūvēto iekārtu (ja tādas tiek iebūvētas) un materiālu ekspluatācijas noteikumus (t.sk. iekārtu tehnisko apkopju noteikumus, ja tādi nepieciešami kvalitātes garantijas nodrošināšanai). Būvdarbu izpilddokumentācija jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros papīra formā, kā arī elektroniskā veidā datu nesējā.
	5. Apliecinājumā minēto Būvdarbu pabeigšanas laiku apstiprina Līguma izpildes atbildīgā persona un tas tiek reģistrēts pie Līguma kā pielikums Nr.\_\_\_.
	6. Būvdarbu pieņemšana tiek noformēta ar aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, kurš pēc apstiprināšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
	7. Ja pirms Būvdarbu pieņemšanas vai Būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti darbi, defekti vai neatbilstība Latvijas būvnormatīviem, Būvprojektam vai Tāmei, tad Būvdarbu pieņemšana tiek pārtraukta un tiek sastādīts defektu akts *(saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.\_\_\_ pievienoto paraugu)*, kuru Puses paraksta. Ja kāda Puse izvairās no akta, tad aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji, piedaloties būvuzraugam, objekta Lietotāja pārstāvim un citām Pušu pieaicinātām personām.
	8. Līguma 14.7.punktā norādītajā gadījumā Uzņēmējs uz sava rēķina 10 (desmit) darba dienu laikā vai citā starp Pusēm rakstiski saskaņotā laikā novērš konstatētos defektus. Gadījumā, ja defekti netiek novērsti noteiktajā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Uzņēmējam Līguma 15.2.punktā paredzēto līgumsodu.
	9. Ja rodas domstarpības, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta slēdzienu sedz vainīgā Puse.
 |
| 1. **Pušu mantiskā atbildība**
 | * 1. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepabeidz Būvdarbus Līguma 2.2.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 0,5% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no Līgumcenas.
	2. Līguma 14.8.punktā noteiktajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 0,5% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.
	3. Līguma 20.3.2.punktā (izņemot Līguma 20.3.2.6.punktā) paredzētajos gadījumos Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.
	4. Pasūtītājam ir tiesības piemērot Uzņēmējam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas gadījumā, ja tas atsakās no Līguma izpildes bez Līgumā noteiktā pamata.
	5. Ja Pasūtītājs neveic norēķinus Līgumā noteiktajos termiņos, Uzņēmējs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5% apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no neapmaksātās summas. Līgumsods netiek piemērots, ja Pasūtītājs neveic norēķinu, pamatojoties uz to, ka nav spēkā esoša Līguma izpildes bankas garantija vai Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu līguma izpildes apdrošināšanas polise, vai Līguma 16.6.punktā noteiktajā gadījumā.
	6. Līgumsodi sevī neietver Pasūtītājam nodarītos zaudējumus un Līgumsodu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.
	7. Gadījumā, ja konstatētie trūkumi, nepilnības un defekti netiek novērsti saskaņā ar Līguma noteikumiem, tad Pasūtītājam ir tiesības tos novērst uz Uzņēmēja rēķina, šo darbu veikšanu uzdodot citiem komersantiem. Šādā gadījumā galīgā norēķina vai Drošības naudas summa var tikt samazināta un Līguma izpildes nodrošinājums var tikt izlietots par summu, kāda bijusi nepieciešama defektu novēršanai. Savukārt Uzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visas izmaksas, kas Pasūtītājam radušās saistībā ar trūkumu, nepilnību un defektu novēršanu, ja galīgā norēķina, Drošības naudas vai Līguma izpildes nodrošinājuma summa nav bijusi pietiekama konstatēto defektu novēršanai.
	8. Pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Uzņēmējs papildus līgumsodam (ja tāds tiek aprēķināts) atlīdzina pilnā apmērā visus zaudējumus, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā, neatkarīgi no tā, kad Pasūtītājam šie zaudējumi radušies.
	9. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Līguma ietvaros Uzņēmējam izmaksājamo naudas summu par tādu summu, kas nepieciešama līgumsoda, zaudējumu, kā arī citu prasījumu dzēšanai.
	10. Uzņēmējam netiek kompensēti darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto darbu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Uzņēmēja vainas dēļ.
 |
| 1. **Līguma izpildes nodrošinājums**
 | * 1. Līguma izpildes nodrošinājums ir:
		1. līguma izpildes bankas garantija, *turpmāk* – Līguma izpildes bankas garantija;
		2. garantijas laika bankas garantija, *turpmāk* – garantijas laika bankas garantija;

*turpmāk abas kopā –* Bankas garantijas,vai16.1.3. līguma izpildes apdrošināšanas polise, *turpmāk* – Līguma izpildes apdrošināšanas polise;16.1.4. garantijas laika apdrošināšanas polise, *turpmāk* – garantijas laika apdrošināšanas polise;*turpmāk abas kopā –* Apdrošināšanas polises,vai* + 1. drošības nauda, kas ieskaitīta Pasūtītāja norādītajā kontā, *turpmāk* – Drošības nauda.
	1. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai pilnībā vai daļēji dzēstu Uzņēmēja darbības/bezdarbības dēļ Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, novērstu trūkumus, nepilnības, defektus vai lai ieturētu līgumsodu, par to rakstveidā informējot Uzņēmēju. Pasūtītājs ir arī tiesīgs saņemt/ieturēt Līguma izpildes nodrošinājumu gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda Līgumā noteiktās saistības. Pasūtītājam nav pienākums pirms ieturējuma veikšanas vai vēršanās bankā, vai apdrošināšanas sabiedrībā pieprasīt atlīdzību no Uzņēmēja.
	2. Līguma izpildes laikā Bankas garantija var tikt aizstāta ar Drošības naudu vai Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu līguma izpildes apdrošināšanas polisiun otrādi. Faktu apstiprinoši dokumenti tiek reģistrēti pie Līguma.
	3. Līguma izpildes bankas garantija *(tiek iesniegta saskaņā ar paraugu – Līguma pielikums Nr.\_\_)* un garantijas laika bankas garantija (tiek iesniegta saskaņā ar paraugu – *Līguma pielikums Nr.\_\_),* Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu līguma izpildes apdrošināšanas polise (tiek iesniegta saskaņā ar paraugu – *Līguma pielikums Nr.\_\_\_\_\_***),** Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu garantijas laika apdrošināšanas polise (tiek iesniegta saskaņā ar paraugu – *Līguma pielikums Nr.\_\_\_\_\_*)**;**
	4. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt Līguma izpildes bankas garantijas vai Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu līguma izpildes apdrošināšanas polisi ar atlīdzības apmēru vismaz 2% (divu procentu) apmērā no Līgumcenas spēkā esamību līdz datumam, kas ir 14 dienas pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā (ko apliecina apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā), nepieciešamības gadījumā bankas garantijas un apdrošināšanas polises darbības termiņu attiecīgi pagarinot;
	5. Uzņēmējam ir tiesības nepagarināt Līguma izpildes bankas garantijas termiņu vai Neatsaucamas pirmā pieprasījuma beznosacījumu līguma izpildes apdrošināšanas polises darbības termiņu ar nosacījumu, ja Pasūtītājs, pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegto rēķinu, ir ieturējis garantijas summu Līguma izpildes nodrošinājuma apmērā. Uz šajā apakšpunktā minēto garantijas summu attiecas visi Līguma noteikumi, kas attiecas uz Drošības naudu, tajā skaitā Drošības naudas izmantošanas un atmaksāšanas noteikumi;
	6. Uzņēmējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā saņem garantijas laika beznosacījumu bankas garantiju vai Neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījumu garantijas laika apdrošināšanas polisi par tādu summu, kāds ir galīgais norēķins saskaņā ar Līgumu (Līguma 3.9.punkts), uz tādu termiņu, kāds ir kvalitātes garantijas laiks (Līguma 17.1.punkts), un iesniedz to Pasūtītājam. Iesniegtais garantijas laika nodrošinājums tiek pievienota Līgumam kā Līguma pielikums Nr.\_\_;
	7. Uzņēmējs nodrošina garantijas laika nodrošinājuma spēkā esamību visā Līgumā noteiktajā Būvdarbu garantijas periodā.
	8. Drošības nauda:

16.9.1. Līguma izpilde nodrošināma ar drošības naudu 2% (divu procentu) apmērā no Līgumcenas līdz dienai, kas ir 14 (četrpadsmit) dienas pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, ko apliecina apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā;16.9.2. 2% (divi procenti) no Līgumā noteiktā kārtībā pieņemto Būvdarbu kopējās summas no 15 (piecpadsmitās dienas) pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, ko apliecina apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, līdz dienai, kas ir kvalitātes garantijas termiņa pēdējā diena.* 1. Uzņēmējs, beidzoties kādam no Līguma 16.9.punktā noteiktajiem Līguma izpildes nodrošinājuma termiņiem, iesniedz Pasūtītājam rēķinu par atmaksājamo summu.
	2. Pasūtītājs 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc akceptēta rēķina saņemšanas pie Pasūtītāja atmaksā Uzņēmējam Drošības naudu apmērā, kādā atmaksājams saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
	3. Ja Līguma izpildes kvalitātes garantija netiek nodrošināta ar bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi atbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs ietur galīgo norēķinu (Līguma 3.10.punkts) kā Drošības naudu līdz garantijas termiņa beigām.

Uz šajā apakšpunktā minēto garantijas summu attiecas Līguma noteikumi par Līguma izpildes nodrošinājuma izmantošanu. Atmaksāta tā tiek saskaņā ar Līguma 3.10.punktu |
| 1. **Kvalitātes garantija**
 | 17.1.Uzņēmējs garantē izpildīto Būvdarbu drošumu un ekspluatācijas īpašības ne mazāk kā 3 (trīs) gadus pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, ko apliecina apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.17.2.Garantijas termiņa laikā Uzņēmējs uz sava rēķina novērš defektus, kas atklāti un radušies pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, izņemot defektus, kas radušies objekta nepareizas ekspluatācijas rezultātā.17.3.Gadījumā, ja garantijas termiņa laikā tiek konstatēti kādi defekti, tiek sastādīts defektu akts saskaņā ar Līgumam pievienoto paraugu (Līguma pielikums Nr.\_\_), *turpmāk* – Defektu akts, kuru paraksta Puses.17.4.Par Būvobjekta apsekošanas, Defektu akta sastādīšanas un parakstīšanas laiku un vietu Pasūtītājs paziņo Uzņēmējam 2 (divas) darba dienas iepriekš.17.5.Avārijas gadījumā Uzņēmējam jāierodas Būvobjektā 4 (četru) stundu laikā no paziņošanas brīža.17.6.Pasūtītājs nosūta rakstisku paziņojumu par Līguma 17.4., 17.5.punktā minēto pa faksu uz Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ un/vai e-pastu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ papildus informē pa tālruni uz Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.17.7.Ja otra Puse izvairās no Defektu akta parakstīšanas, tad Defektu aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji.17.8.Uzņēmējam ir pienākums bez maksas ar saviem līdzekļiem novērst konstatētos defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no Defektu akta saņemšanas dienas vai citā starp Pusēm rakstiski saskaņotā termiņā.17.9.Ja garantijas termiņa ietvaros uzstādīto iekārtu (vai sistēmu) apkopes veic Pasūtītāja izvēlētas trešās personas, ievērojot Uzņēmēja iesniegtos ekspluatācijas un apkopes noteikumus (Līguma 14.4.punkts), tas neietekmē garantijas spēkā esamību, un tas nevar būt par pamatu atteikumam pildīt garantijas saistības. |
| 1. **Kontaktpersonas**
 | * 1. Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgā persona ir:

*Centra Būvniecības nodaļas būvuzraugs\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_*,Līguma izpildes atbildīgo personu tās prombūtnes laikā aizvieto *Centra Būvniecības nodaļas būvuzraugs \_\_\_\_\_\_*, *tālrunis \_\_\_\_\_.** 1. Pasūtītāja kontaktpersona, kura kā lietotāja pārstāvis risina ar Līguma izpildi saistītus organizatoriska rakstura jautājumus (izņemot jautājumus, kas tieši saistīti ar būvdarbu veikšanu un Līguma priekšmetu) Būvobjektā ir:

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** 1. Kontaktpersona no Uzņēmēja puses ir

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*amats, vārds, uzvārds*/tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. **Nepārvarama vara**
 | * 1. Puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā radusies nepārvaramu, no pusēm neatkarīgu ārkārtēju apstākļu dēļ. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas ugunsgrēks, dabas stihijas (plūdi, zemestrīce), valdības lēmumi un rīkojumi, un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Puses nevarēja iepriekš paredzēt. Nepārvaramas varas apstākļi tiek apstiprināti ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vai citas kompetentas iestādes izsniegtu slēdzienu.
	2. Šajos gadījumos Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš pagarinās par šo apstākļu darbības laiku, bet ne ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.
	3. Par Līguma saistību izpildi traucējošu un 19.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās un izbeigšanās laiku Puse 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski informē otru Pusi, iesniedzot Līguma 19.1.punktā minēto slēdzienu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puses netiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes.
	4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par ko rakstveidā brīdina otru pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puses veic savstarpējo norēķinu par Uzņēmēja kvalitatīvi izpildītajiem Būvdarbiem un Pasūtītāja priekšapmaksā izmaksātajām summām.
 |
| 1. **Strīdu izskatīšana un Līguma izbeigšana**
 | 20.1.Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības izskatāmas Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.20.2.Jautājumos, kas netiek noregulēti šajā Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.20.3.Līgumu var izbeigt šādos gadījumos:20.3.1.Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties;20.3.2.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pie sekojošiem nosacījumiem:20.3.2.1.Uzņēmējs nokavējis Būvdarbu izpildes termiņu vairāk, kā 20 (divdesmit) dienas;20.3.2.2.Ir zaudējis spēku Līguma izpildes nodrošinājums vai nav iesniegts Līguma izpildes nodrošinājums saskaņā ar Līguma noteikumiem;20.3.2.3.Uzņēmējs pārkāpj vai nepilda kādu Līgumā paredzētu pienākumu, tajā skaitā Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz Pasūtītājam visus nepieciešamos dokumentus atzīmes saņemšanai būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;20.3.2.4.Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Uzņēmējs nav spējīgs izpildīt Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;20.3.2.5.Uzņēmējs pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un citus normatīvos aktus, kas attiecas uz būvdarbu izpildes kārtību un kvalitāti;20.3.2.6.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Uzņēmēja piekrišanas jebkurā laikā, samaksājot Uzņēmējam par izpildīto Līguma daļu.20.3.3. Uzņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma tikai gadījumā, ja nav objektīvi iespējams izpildīt Būvdarbus Līgumā paredzētajos termiņos no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ.20.4.Līguma 20.3.2., 20.3.3.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā pēc Puses paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) izsūtīšanas dienas.20.5.Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts, Būvdarbu pieņemšanas komisija sastāda Pieņemšanas komisijas aktu par atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītajiem Būvdarbiem un Uzņēmējs nodrošina izpildīto un pieņemto Būvdarbu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības saskaņā ar Līguma 17.punktu vai Pieņemšanas komisijas aktu.Šajā gadījumā norēķini tiek veikti Līguma 3.11.punktā noteiktajā kārtībā. |
| 1. **Citi noteikumi**
 | * 1. Pēc Līguma stāšanās spēkā visas iepriekšējās norunas un sarakste par Līguma priekšmetu spēku zaudē.
	2. Gadījumā, ja spēku zaudē kāds no normatīvajiem aktiem, kas regulē Līguma izpildi, un tā vietā stājas spēkā cits normatīvais akts, Pusēm turpmāk jārīkojas, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu. Ja rodas pretruna starp Līgumu un normatīvo aktu, Puses piemēro normatīvā akta noteikumus un nepieciešamības gadījumā slēdz rakstisku vienošanos pie šī Līguma par turpmāko Līguma izpildes kārtību.
	3. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus jāaizstāj ar normatīvo aktu noteikumiem vai citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem.
	4. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot un ir spēkā no to reģistrācijas dienas pie Pasūtītāja, izņemot Līgumā noteiktā kārtībā PASŪTĪTĀJA saskaņotie apakšuzņēmēju saraksta grozījumi un Līguma izpildes nodrošinājumu aizstājošie dokumenti, kas stājas spēkā nākamajā darba dienā pēc to reģistrācijas pie Līguma
	5. Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma noslēgšanas sastādītie Līguma grozījumi un papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma noteikumus, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
	6. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā informē viena otru par juridiskās adreses vai faktiskās atrašanās vietas, bankas rēķinu vai citu rekvizītu maiņu. Minētie paziņojumi tiek reģistrēti pie Līguma.
	7. Paziņojumi vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu (izņemot Līgumā atrunātos faksa un e-pasta sūtījumus), ir jānosūta ierakstītā sūtījumā uz Līgumā norādītajām Pušu juridiskajām adresēm, vai jānodod tieši adresātam. Uzskatāms, ka pastā nodotie sūtījumi tiek saņemti 7. (septītajā) dienā pēc to nodošanas pastā. Nosūtītais fakss un e-pasts uzskatāms par saņemtu tā nosūtīšanas dienā.
	8. Visi paziņojumi, brīdinājumi un cita veida informācijas apmaiņa starp Pusēm šī Līguma izpratnē tiks uzskatīta par spēkā esošu, ja tā tiks sagatavota rakstiski, būs parakstījusi no attiecīgās Puses persona ar pārstāvības tiesībām.
	9. Līgumā un sarakstē noteiktie termiņi, kas aprēķināmi gados, mēnešos vai dienās, sākas nākamajā dienā pēc datuma vai pēc notikuma, kurš nosaka tā sākumu, ja Līgumā nav noteikts citādi. Termiņa sākuma datums nav nosakāms, pamatojoties uz informācijas, kas nodota telefoniski.
	10. Līgums sastādīts latviešu valodā uz \_\_ (\_\_\_\_) lapām 2 (divos) oriģināleksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, un kas pa vienam eksemplāram glabājas pie Pasūtītāja un Uzņēmēja.
	11. Līgumam pievienoti šādi pielikumi (Līguma 21.10.punktā norādītajā lapu skaitā nav iekļauts šajā Līguma punktā norādīto pielikumu lapu skaits):

Pielikums Nr.\_\_ – Būvprojekts (CD formātā) tiek pievienots Līgumam atsevišķi;Pielikums Nr.\_\_ – Tāmju kopijas uz \_\_\_\_ lapām;Pielikums Nr.\_\_ – darba aizsardzības koordinatora kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas uz \_\_\_ lapām;Pielikums Nr.\_\_ – apakšuzņēmēju saraksts uz \_\_ lapām.Pielikums Nr.\_\_ – apdrošināšanas polišu, noteikumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas saskaņā ar Līguma noteikumiem tiek pievienota Līguma izpildes gaitā;Pielikums Nr.\_\_ – paraugs – forma Nr.2 uz 1 (vienas) lapas;Pielikums Nr.\_\_ – paraugs – forma Nr.3 „Kopsavilkums” uz 1 (vienas) lapas;Pielikums Nr.\_\_ – apliecinājuma paraugs uz 1 (vienas) lapas;Pielikums Nr.\_\_ – apliecinājums, kas saskaņā ar Līguma noteikumiem tiek pievienots Līguma izpildes gaitā.Pielikums Nr.\_\_ – defektu akta paraugs uz 2 (divām) lapām;Pielikums Nr.\_\_ – Līguma izpildes bankas garantijas paraugs uz 1 (vienas) lapas.Pielikums Nr.\_\_ - Neatsaucamas pirmā pieprasījuma beznosacījumu līguma izpildes apdrošināšanas polises paraugs uz 2 (divām) lapām;Pielikums Nr.\_\_ – Garantijas laika bankas garantijas paraugs uz 1 (vienas) lapas.Pielikums Nr.\_\_ - Neatsaucamas pirmā pieprasījuma beznosacījumu garantijas laika apdrošināšanas polises paraugs uz 2 (divām) lapāmPielikums Nr.\_\_ – Apakšuzņēmēju saraksta paraugs uz 1 (vienas) lapas.Pielikums Nr.\_\_ – Garantijas laika nodrošinājums, kas saskaņā ar Līguma noteikumiem tiek pievienota Līgumam tā izpildes gaitā. |
| 1. **Pušu rekvizīti**
 |
| **Pasūtītājs** | **Uzņēmējs** |
| **Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs** |  **„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”** |
| Reģistrācijas numurs 90009225180 | Reģistrācijas numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Juridiskā adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046Tālrunis: 67300200Fakss: 67300207e-pasts: vamoic@vamoic.gov.lvValsts kaseKods: TRELLV22Konta Nr.: LV51 TREL 2100 6560 0100 0 | Juridiskā adrese: Tālrunis: Fakss: e-pasts: Banka: Kods: Konta Nr.:  |
| Vadītājs z.v. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /I.Vucāns/ | z.v. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /** |





**Pielikums Nr.\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /vieta/ /datums/

**Valsts aizsardzības militāro objektu**

**un iepirkumu centra vadītājam**

Apliecinājums\*

Uzņēmējs, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

/uzņēmēja nosaukums/

vien.reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 /vienotais reģistrācijas numurs/

tā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā apliecina, ka:

 /vārds, uzvārds, amats/

saskaņā ar 20\_\_\_\_\_.gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_ noslēgtā līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_ noteikumiem ir 20\_\_\_\_\_\_\_.gada\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pabeidzis būvdarbus objektā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/objekta nosaukums/

atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un Līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ noteikumiem un iesniedzis Centrā Būvdarbu izpilddokumentāciju saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Apliecinājums sastādīts vienā oriģināleksemplārā, tiek reģistrēts un glabājas Centrā.

Uzņēmēja paraksts\*\*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Pasūtītāja vārdā,*

apstiprinu:

|  |
| --- |
| **Par Līgumu atbildīgā persona:** |
| Būvdarbi pabeigti 20\_\_\_\_.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/paraksts, tā atšifrējums/20\_\_\_\_.gada\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*\* Apliecinājums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.*

*\*\* Apliecinājums ir jāparaksta Uzņēmēja pārstāvim, kura pārstāvības tiesības nostiprinātas Uzņēmuma reģistrā, vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā apliecinājumam jāpievieno pilnvara).*

**Pielikums Nr.\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **APSTIPRINU**Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra vadītājs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_. gada “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**DEFEKTU AKTS**

 **(Būvobjekta nosaukums, adrese)**

**(kadastra numurs/apzīmējums)**

**Vispārējās ziņas par būvi:**

Būvdarbu pieņemšana ekspluatācijā (datums): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ekspluatācijas uzsākšanas datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Komisija sekojošā sastāvā (komisijas izveidošanas pamatojums):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pieaicinātās personas:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pasūtītājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Būvdarbu veicējs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (uzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr.)

Līgums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (datums, Nr.)

Veica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ apsekošanu un konstatēja:

(apsekojamā objekta vai tā daļas nosaukums)

 1. Nepilnības/defekti:

|  |  |
| --- | --- |
| **N.p.k.** | **Nosaukums** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

2. Fotofiksācija \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nepieciešama.

 (ir/nav)

3. Jāveic šādi remontdarbu apjomi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p/k** | **Darbu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Piezīmes** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

4. Cita informācija: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pielikumā : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (fotofiksācijas materiāli, ja par to nepieciešamību lēmusi komisija saskaņā ar Noteikumiem)

**Komisijas locekļi:**

**Pieaicinātās personas:**

**Pielikums Nr.\_\_\_**

**Līguma izpildes Bankas garantija (Beznosacījumu)**

Kam: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (turpmāk saukts „Pasūtītājs”)

Adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046

Ņemot vērā to, ka /*Darbu izpildītāja nosaukums un adrese*/ (turpmāk saukts „Darbu izpildītājs”) kā nodrošinājumu saistību izpildei saskaņā ar 2018.gada \_\_\_ . \_\_\_\_\_\_ līgumu Nr.\_\_\_\_\_\_\_ par **“Komunālās daļas darbnīcas (ēka Nr.033) pārbūve Lāčplēša ielā1, Alūksnē, Alūksnes novadā”** (iep. id. Nr. VAMOIC 2018/013) (turpmāk saukts „Līgums”), \_\_\_ punktu, var iesniegt līguma izpildes bankas garantiju,

mēs apliecinām, ka mēs esam Garantētāji un mēs uzņemamies pret Pasūtītāju saistības Darbu izpildītāja vārdā par kopējo summu *(Garantijas summa)* *(summa vārdiem)*[[10]](#footnote-10), kas maksājama tādās valūtās un proporcijās, kādās maksājama Līguma cena, un mēs apņemamies samaksāt Pasūtītājam, pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, neceļot nekādus iebildumus vai pretenzijas, jebkuru summu vai summas (Garantijas summa) ietvaros, kā iepriekš minēts un neprasot, lai Pasūtītājs pierādītu vai norādītu pamatu vai iemeslus, kāpēc tas pieprasa attiecīgu summu.

Mēs atsakāmies no tiesības prasīt, lai, pirms pieprasījuma iesniegšanas mums, Pasūtītājs pieprasītu parādu no Darbu izpildītāja.

Mēs arī piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai jebkādi citi grozījumi Līguma noteikumos vai jebkura no Darbiem, kas veicami saskaņā ar Līgumu, noteikumos, vai jebkurā no Līguma dokumentiem, kādi var tikt noslēgti starp Pasūtītāju un Darbu izpildītāju, noteikumos, nekādā veidā neatbrīvos mūs no nevienas saistības, kas paredzētas šajā Garantijā, un mēs ar šo atsakāmies no tiesības prasīt paziņot mums par jebkādu šādu izmaiņu, papildinājumu vai grozījumu.

Šī garantija ir spēkā līdz \_\_\_ **(datums)**10 (ieskaitot), un visas prasības saistībā ar šo garantiju jāiesniedz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ ielā\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, LV – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Latvijā līdz augstāk minētajam datumam.

Pēc šī datuma garantija zaudēs spēku, neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai vai ne.

Banka anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs rakstveidā atbrīvos Banku no tās saistībām saskaņā ar šo garantiju.

Summas, kuras Banka samaksājusi pēc Pasūtītāja pieprasījuma saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu.

Šī garantija ir sastādīta un izsniegta vienā eksemplārā – iesniegšanai Pasūtītājam.

Garantētāja paraksts un zīmogs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas nosaukums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adrese\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Pielikums Nr.\_\_\_**

**Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu līguma izpildes apdrošināšanas polise**

*Pēc pretendenta pieprasījuma aizpilda apdrošinātājs, pēc nepieciešamības noformējot uz savas veidlapas\**

**Apdrošināšanas polise Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Līguma Nr.**

**Līguma datums:**

**Apdrošinājuma ņēmējs:**

*Uzņēmējs*

*Reģ.Nr.*

*Adrese*

**Apdrošinātais:**

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Reģ.Nr. 90009225180

Adrese:Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046

**Apdrošināšanas objekts:**

Neatsaucams, beznosacījumu pirmā pieprasījuma līguma izpildes nodrošinājums, saskaņā ar iepirkuma Nr.VAMOIC 2018/013 līguma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ punkta/punktu noteikumiem par Apdrošinājuma ņēmēja līgumsaistību izpildi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*iepirkuma/līguma priekšmets*).

**Apdrošināšanu regulējošie noteikumi:**

*Apdrošinātāja noteikumi*

**Apdrošināšanas nosacījumi:**

Termiņš:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*ne mazāk kā \_\_\_\_ gadi/mēneši*)[[11]](#footnote-11)

Maksimālā iespējamā Apdrošināšanas atlīdzība ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_ eiro un \_\_\_\_\_ centi).2

**Īpašie nosacījumi (iekļauj apdrošināšanas polises noteikumos):**

1. Šī līguma izpildes garantija ir neatsaucamapirmā pieprasījuma beznosacījumu apdrošināšanas polise, kuras ietvaros Apdrošinātājam jāizmaksā Apdrošināšanas atlīdzība, neprasot Apdrošinātajam pamatot savu prasījumu, tai skaitā, ja minētajai apdrošināšanas polisei un apdrošināšanas līgumam tiek piemēroti Starptautiskās tirdzniecības un rūpniecības kameras vienotie noteikumi Nr.758 par pieprasījuma garantijām “The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” (turpmāk – Apdrošināšanas polise).
2. Ar Apdrošināšanas polisi tiek apdrošinātas visas Apdrošinājuma ņēmēja Līguma izpildes saistības, tai skaitā:
	1. atbildība par līgumsaistību nekvalitatīvu vai nesavlaicīgu izpildi, vai neizpildi vispār, t.sk., ja Apdrošinājuma ņēmējs izmanto līgumā noteiktās tiesības vienpusēji atkāpties no līguma minēto iemeslu dēļ;
	2. atbildība par Apdrošinātajam nodarītajiem zaudējumiem, kurus ar prettiesisku darbību vai neuzmanību nodarījis Apdrošinājuma ņēmējs vai tā pieaicinātie apakšuzņēmēji (t.sk. Apdrošinājuma ņēmēja izmantoto materiālu un iekārtu, tehnikas nepareizas izmantošanas rezultātā radītie zaudējumi Apdrošinātajam);
	3. Apdrošinājuma ņēmējam piemērotie līgumsodi (ja tādi tiek aprēķināti) par līguma saistību nekvalitatīvu izpildi, nesavlaicīgu izpildi vai neizpildi vispār.
3. Apdrošinātajam ir tiesības pieteikt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu visā Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, neatkarīgi no faktiskā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža. Ja pieteikums iesniegts Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, Apdrošinātājam nav tiesību atteikt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, pamatojoties uz to, ka kopš apdrošināšanas gadījuma iestāšanās ir nokavēts Apdrošinātāja noteikts pieteikuma iesniegšanas termiņš, vai beidzies Apdrošināšanas polises termiņš.
4. Apdrošināšanas polise no Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātāja puses ir neatsaucama.
5. Apdrošinātajam nav jāpieprasa atlīdzības summa no Apdrošinājuma ņēmēja pirms Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma iesniegšanas Apdrošinātājam.
6. Apdrošinātājs atsakās no tiesībām prasīt saņemt no Apdrošinātā saņemt paziņojumus par grozījumiem vai papildinājumiem noslēgtajā Līgumā un prasīt rakstveidā saskaņot šādus Līguma grozījumus vai papildinājumus. Grozījumu vai papildinājumu veikšana Līgumā neietekmē Apdrošināšanas polises spēkā esamību un tās apmēru.
7. Apdrošinātājam pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas ir tiesības rakstveidā pieprasīt no Apdrošinātā dokumentus, kuri apstiprina, ka Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis savas saistības, izpildījis tās neatbilstoši, nodarījis zaudējumus Apdrošinātajam. Apdrošinātajam ir tiesības neizsniegt pieprasītos dokumentus, ja tie satur ierobežotas pieejamības informāciju atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 6. un 7.apakšpunktam, vai informāciju, kas ir atzīstama par valsts noslēpumu. Minētais attiecas arī uz Apdrošinātāja iespējām veikt fizisku apskati, izmantojot savu personālu.
8. Par paziņošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Apdrošinātais elektroniski (pa e-pastu, nosūtot skenētu pieteikumu) vai pa faksu paziņojis Apdrošinātājam par atlīdzības izmaksas pieteikumu, papildus paziņojot pa pastu.
9. Ja tiek konstatētas pretrunas starp Apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas līgumu vai Apdrošinātāja noteikumiem, tad prioritāri un visām iesaistītajām pusēm saistoši ir Apdrošināšanas polisē ietvertie noteikumi.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo Apdrošināšanas polisi, samazina kopējo garantēto apjomu.

Paraksts un zīmogs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Apdrošinātāja nosaukums:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*apdrošināšanas polisei jāpievieno to regulējošie apdrošināšanas noteikumi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinoši dokumenti

**Pielikums Nr.\_\_\_**

**Garantijas laika bankas garantija**

Kam: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (turpmāk saukts „Pasūtītājs”)

Adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046

Līguma Nr.

Ievērojot to, ka /darbu izpildītāja nosaukums un adrese/ (turpmāk saukts „Darbu izpildītājs”) un Pasūtītājs 20\_\_\_.gada \_.\_\_\_\_\_\_\_ ir noslēguši līgumu Nr. \_\_\_\_\_\_\_(turpmāk saukts „Līgums”), saskaņā ar kuru Darbu izpildītājs ir uzņēmies veikt \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

un ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Darbu izpildītājam ir jāiesniedz garantijas laika bankas garantija,

mēs, /Bankas nosaukums un adrese / (turpmāk saukta „Banka”), neatkarīgi no augstāk minētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt pasūtītājam ne vairāk kā summu EUR \_\_\_\_\_\_\_\_ (*summa vārdiem*)[[12]](#footnote-12), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Darbu izpildītājs nav izpildījis garantijas laika saistības saskaņā ar Līgumu.

Mēs atsakāmies no tiesības prasīt, lai, pirms pieprasījuma iesniegšanas mums, Pasūtītājs pieprasītu parādu no Darbu izpildītāja.

Mēs arī piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai jebkādi citi grozījumi Līguma noteikumos vai jebkurā no darbiem, kas veicami saskaņā ar Līguma noteikumiem, vai jebkurā no Līguma dokumentiem, kādi var tikt noslēgti starp Pasūtītāju un Darbu izpildītāju, nekādā veidā neatbrīvos mūs no nevienas saistības, kas paredzētas šajā Garantijā, un mēs ar šo atsakāmies no tiesības prasīt paziņot mums par šādām izmaiņām, papildinājumiem vai grozījumiem.

Šī garantija ir spēkā līdz \_\_\_\_\_\_\_.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_,3 neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai vai nē.

Banka anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz Bankā ne vēlāk kā augstāk minētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu.

Paraksts un zīmogs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas nosaukums:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pielikums Nr.\_\_\_**

**Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu garantijas laika apdrošināšanas polise\***

*Pēc pretendenta pieprasījuma aizpilda apdrošinātājs, pēc nepieciešamības noformējot uz savas veidlapas*

**Apdrošināšanas polise Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Līguma Nr.**

**Līguma datums:**

**Apdrošinājuma ņēmējs:**

*Uzņēmējs*

*Reģ.Nr.*

*Adrese*

**Apdrošinātais:**

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Reģ.Nr. 90009225180

Adrese:Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046

**Apdrošināšanas objekts:**

Neatsaucams, beznosacījumu pirmā pieprasījuma garantijas laika garantijas nodrošinājums, saskaņā ar Līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_, /*līguma priekšmets*/, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ punkta/punktu noteikumiem par Apdrošinājuma ņēmēja garantijas saistību izpildi.

**Apdrošināšanu regulējošie noteikumi:**

*Apdrošinātāja noteikumi*

**Apdrošināšanas nosacījumi:**

Termiņš:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*ne mazāk kā \_\_\_\_ gadi/mēneši*)[[13]](#footnote-13)

Maksimālā iespējamā Apdrošināšanas atlīdzība ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (*ne mazāk kā EUR \_\_\_\_\_\_\_*).4

**Īpašie nosacījumi (iekļauj apdrošināšanas polises noteikumos):**

1. Šī garantijas laika garantija ir neatsaucamapirmā pieprasījuma beznosacījumu apdrošināšanas polise, tai skaitā, ja minētajai apdrošināšanas polisei un apdrošināšanas līgumam tiek piemēroti Starptautiskās tirdzniecības un rūpniecības kameras vienotie noteikumi Nr.758 par pieprasījuma garantijām “The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” (turpmāk – Apdrošināšanas polise).
2. Ar Apdrošināšanas polisi tiek apdrošinātas visas Apdrošinājuma ņēmēja no Līguma izrietošās garantijas saistības, tai skaitā:
	1. atbildība par garantijas saistību nekvalitatīvu vai nesavlaicīgu izpildi, vai neizpildi vispār, t.sk., ja Apdrošinājuma ņēmējs neveic garantijas saistību izpildi pēc Apdrošinātā uzaicinājuma;
	2. atbildība par Apdrošinātajam nodarītajiem zaudējumiem, kurus ar prettiesisku darbību vai neuzmanību nodarījis Apdrošinājuma ņēmējs vai tā pieaicinātie apakšuzņēmēji, veicot konstatēto defektu novēršanas darbus garantijas ietvaros (t.sk. Apdrošinājuma ņēmēja izmantoto materiālu un iekārtu, tehnikas nepareizas izmantošanas rezultātā radītie zaudējumi Apdrošinātajam);
3. Apdrošinātajam ir tiesības pieteikt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu visā Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, neatkarīgi no faktiskā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža. Ja pieteikums iesniegts Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, Apdrošinātājam nav tiesību atteikt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, pamatojoties uz to, ka kopš apdrošināšanas gadījuma iestāšanās ir nokavēts Apdrošinātāja noteikts pieteikuma iesniegšanas termiņš, vai beidzies Apdrošināšanas polises termiņš.
4. Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātajam izmaksā 10 (desmit) dienu laikā no paziņošanas dienas (skatīt 9.punktu).
5. Apdrošināšanas polise no Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātāja puses ir neatsaucama.
6. Apdrošinātajam nav jāpieprasa atlīdzības summa no Apdrošinājuma ņēmēja pirms Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma iesniegšanas Apdrošinātājam.
7. Apdrošinātājs atsakās no tiesībām prasīt saņemt no Apdrošinātā saņemt paziņojumus par grozījumiem vai papildinājumiem noslēgtajā Līgumā un prasīt rakstveidā saskaņot šādus Līguma grozījumus vai papildinājumus. Grozījumu vai papildinājumu veikšana Līgumā neietekmē Apdrošināšanas polises spēkā esamību un tās apmēru.
8. Apdrošinātājam pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas ir tiesības rakstveidā pieprasīt no Apdrošinātā dokumentus, kuri apstiprina, ka Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis savas saistības, izpildījis tās neatbilstoši, nodarījis zaudējumus Apdrošinātajam. Apdrošinātajam ir tiesības neizsniegt pieprasītos dokumentus, ja tie satur ierobežotas pieejamības informāciju atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 6. un 7.apakšpunktam, vai informāciju, kas ir atzīstama par valsts noslēpumu. Minētais attiecas arī uz Apdrošinātāja iespējām veikt fizisku apskati, izmantojot savu personālu.
9. Par paziņošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Apdrošinātais elektroniski (pa e-pastu, nosūtot skenētu pieteikumu) vai pa faksu paziņojis Apdrošinātājam par atlīdzības izmaksas pieteikumu, papildus paziņojot pa pastu.
10. Ja tiek konstatētas pretrunas starp Apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas līgumu vai Apdrošinātāja noteikumiem, tad prioritāri un visām iesaistītajām pusēm saistoši ir Apdrošināšanas polisē ietvertie noteikumi.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo Apdrošināšanas polisi, samazina kopējo garantēto apjomu.

Paraksts un zīmogs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Apdrošinātāja nosaukums:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*apdrošināšanas polisei jāpievieno to regulējošie apdrošināšanas noteikumi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinoši dokumenti

**Pielikums Nr.\_\_\_**

**Apakšuzņēmēju saraksts, darbu veids un paredzētais darbu**

**apjoms vienībās un euro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Apakš-uzņēmēja nosaukums[[14]](#footnote-14) un reģistrācijas numurs** | **Darbu veids** | **Tāmes Nr.****Nosaukums** | **Darbu apjoms % un EUR (bez PVN) no kopējā darbu apjoma[[15]](#footnote-15)** | **Saistītie uzņēmumi[[16]](#footnote-16)** | **Apakš-uzņēmēja apakš-uzņēmējs[[17]](#footnote-17) (ja tāds tiks piesaistīts) nosaukums un reģistrācijas numurs** | **Darbu veids** | **Tāmes Nr.****Nosaukums** | **Darbu apjoms % un EUR (bez PVN) no Apakš-uzņēmējam nodotā darbu apjoma9** | **Saistītie uzņēmumi10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ar šo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, jur.adrese\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, apliecinu, visa sniegtā informācija ir pareiza un, ka **UZŅĒMĒJA veicamo** darbu apjoms sastāda - \_\_\_\_\_\_% no kopējā apjoma un **apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjoms** sastāda - \_\_\_\_\_\_% no kopējā apjoma.

UZŅĒMĒJS :

Saskaņots:

PASŪTĪTĀJS:

1. **Būvniecības ierosinātājs** - 2014.gada19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 3. punktā minētās personas, kuras ir tiesīgas ierosināt būvniecību.

5 **Pasūtītājs** - 1995.gada 10.augusta likuma "Būvniecības likums" izpratnē (1.panta *Likumā lietotie termini* 24.punkts) - ***nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs****, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta būvniecība.* [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. **Piezīme:** Konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pretendentam jāieraksta garantijas summa vārdiem un cipariem Pasūtītāja valsts valūtā vai ekvivalentā summā brīvi konvertējamā valūtā.

Šim skaitlim jābūt līdzvērtīgam nolikumā norādītajam [↑](#footnote-ref-4)
5. 5  *Saskaņā ar nolikuma nosacījumiem* [↑](#footnote-ref-5)
6. pretendenta piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei. [↑](#footnote-ref-6)
7. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vērtību. [↑](#footnote-ref-7)
8. par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. [↑](#footnote-ref-8)
9. Apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus citam apakšuzņēmējam.

9 Mazais uzņēmums- ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

 Vidējais uzņēmums- ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro [↑](#footnote-ref-9)
10. *Saskaņā ar Līguma nosacījumiem* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Saskaņā ar Līguma nosacījumiem.* [↑](#footnote-ref-11)
12. Saskaņā ar Līguma nosacījumiem [↑](#footnote-ref-12)
13. Saskaņā ar Līguma nosacījumiem [↑](#footnote-ref-13)
14. pretendenta piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei. [↑](#footnote-ref-14)
15. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vērtību. [↑](#footnote-ref-15)
16. par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. [↑](#footnote-ref-16)
17. Apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus citam apakšuzņēmējam. [↑](#footnote-ref-17)