|  |  |
| --- | --- |
|   |  |

**LĪGUMS**

***Par brīvdabas ekspozīcijas laukuma***

***labiekārtošanas pakalpojumu „NBS Aviācijas bāzē”***

|  |  |
| --- | --- |
| Rembates pagasta Ķeguma novadā | 2018. gada 16. oktobrī |
|  |  |

**Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 2. reģionālais nodrošinājuma centrs**, turpmāk - NP 2.RNC, vienotais reģistrācijas Nr. 90009227961, tā **komandiera pulkvežleitnanta Aivara Valenika** personā, kurš darbojaspamatojoties uz NP 2.RNCNolikumu, *turpmāk* šī līguma tekstā saukts PASŪ­TĪ­TĀ­JS, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALEKS Plus”,** kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 2004. gada 3. decembrī ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003581953, tās **valdes locekļa Aleksandra Kozlovska** personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, *turpmāk* šī līguma tekstā saukts IZPILDĪTĀJS, no otras puses,

pamatojoties uz iepirkuma komisijas 28.09.2018. lēmumu (2. protokols) iepirkumā „Brīvdabas laukuma labiekārtošana „NBS Aviācijas bāzē””, ID Nr. NBS NP 2.RNC 2018/32 (turpmāk – Iepirkums),

abi kopā saukti - Puses, bet katrs atsevišķi saukts - Puse, noslēdz šādu līgumu, *turpmāk* – Līgums:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Līguma priekšmets**
 | * 1. PASŪTĪTĀJS uzdod un apmaksā, bet IZPILDĪTĀJS ar saviem resursiem veic PASŪTĪTĀJA brīvdabas ekspozīcijas laukuma labiekārtošanas pakalpojumu, *turpmāk* *saukti* – Darbi.
	2. Veicamo Darbu apraksts ir norādīts:

1.2.1. Tehniskajā specifikācijā „Brīvdabas ekspozīcijas laukuma labiekārtošana „NBS Aviācijas bāzē””, *turpmāk* – Tehniskā specifikācija (Līguma pielikums Nr.1);* + 1. IZPILDĪTĀJA Tehniskajā/Finanšu piedāvājumā, *turpmāk* – Piedāvājums (Līguma pielikums Nr. 2).
	1. Darbi tiek veikti saskaņā ar šo Līgumu un tā pielikumiem. Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
 |
| 1. **Līguma spēkā stāšanās un Darbu izpildes termiņš**
 | * 1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas un reģistrācijas dienā pie PASŪTĪTĀJA, un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
	2. Darbu izpildes termiņš ir **60 (sešdesmit) kalendārās dienas** no līguma stāšanās spēkā dienas.
	3. Darbu izpildes vieta: „NBS Aviācijas bāze”, Rembates pag., Ķeguma nov., LV-5016.
 |
| 1. **Līgumcena, līguma summa un norēķinu kārtība**
 | * 1. Līguma kopējā summair **EUR 30 336.00** (trīsdesmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit seši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (*turpmāk* – PVN) 21% (divdesmit viens procents), *turpmāk* – Līguma kopējā summa. Līguma kopējā summa ar PVN ir **EUR 36 706.56** (trīsdesmit seši tūkstoši septiņi simti seši euro un 56 centi).
	2. Līguma 3.1. punktā norādītajā Līguma kopējā summā ietilpst visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kuri viņam radušies sakarā ar Darbu izpildi, t.sk. transporta, darbinieku un visas izmaksas, kā arī visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi.
	3. Samaksa tiek veikta tikai par Līgumā nolīgtajiem un atbilstoši Līguma noteikumiem veiktajiem un pieņemtajiem Darbiem EUR (euro), pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA sagatavotu, iesniegtu un PASŪTĪTĀJA akceptētu rēķinu.
	4. PASŪTĪTĀJS visas samaksas šī Līguma ietvaros veic, pārskaitot naudas līdzekļus IZPILDĪTĀJA attiecīgajā rēķinā uzrādītajā bankas kontā.
	5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA bankas kontu.
	6. Samaksu par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem, PASŪTĪTĀJS veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas, ko apliecina abpusēji parakstīts Nodošanas - pieņemšanas akts (paraugs - Līguma pielikums Nr. 3), un IZPILDĪTĀJA sagatavota un iesniegta rēķina saņemšanas pie PASŪTĪTĀJA (PASŪTĪTĀJA atzīme par dokumenta saņemšanu).
	7. Līguma darbības laikā cena par Darbiem var tik paaugstināta tikai, ja mainās valsts nodokļu un nodevu likme, ar ko tiek aplikti Līguma 2. pielikumā minētie Darbi*,* Līguma kopējās summas ietvaros, par ko tiek slēgta atsevišķa vienošanās.
	8. Ja Darbu izpildes procesā atklājas apstākļi, kas kavē vai traucē Darbu izpildi, un ir nepieciešami papildus Darbi, tad IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs uzsākt konstatētos papildus Darbus pirms attiecīgo Darbu apjomu un tāmes saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU.
 |
| 1. **PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības**
 | * 1. PASŪTĪTĀJS veic samaksu par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem Darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
	2. PASŪTĪTĀJAM nav pienākums apgūt visu Līguma kopējo summu.
	3. Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS brīdina IZPILDĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.
 |
| 1. **IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības**
 | * 1. IZPILDĪTĀJS ar saviem resursiem, kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma 2.2. punktā noteiktajā termiņā izpilda Darbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Piedāvājumu.
	2. IZPILDĪTĀJS garantē, ka tam visā Līguma darbības termiņā būs spēkā visas nepieciešamās atļaujas un licences, kas noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos, lai varētu nodarboties ar Līgumā minēto Darbu izpildi.
	3. IZPILDĪTĀJS izpilda Darbus, ievērojot visus Latvijas Republikas spēkā esošos likumus un citus normatīvos aktus, kas attiecas uz Darbu izpildes kārtību un kvalitāti, un atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, valsts ugunsdrošības, vides aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz Darbu veikšanu.
	4. IZPILDĪTĀJS nodrošina Darbu izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu un resursiem.
	5. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM Darbos iekļauto materiālu, ražotāja (piegādātāja) deklarāciju atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, pēc PASŪTĪTĀJA pirmā (rakstiskā) pieprasījuma.
	6. IZPILDĪTĀJS apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji Līguma, vai citu ar tā izpildi saistīto dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju, kas saņemta no PASŪTĪTĀJA vai iegūta šajā Līgumā paredzētās izpildes laikā.
	7. IZPILDĪTĀJS, atrodoties „NBS Aviācijas bāzes” teritorijā, ievēro PASŪTĪTĀJA noteiktos iekšējās kārtības un darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.
	8. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums savlaicīgi, bet ne mazāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms Līguma 2.2. punktā noteiktā termiņa beigām informēt PASŪTĪTĀJU un iesniegt apstiprinošus dokumentus par apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā Pusēm vienojoties, Līguma 2.2. punktā noteiktais termiņš var tikt attiecīgi pagarināts.
	9. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs nodot Darbus pirms Līguma 2.2. punktā noteiktā termiņa.
 |
| **6. Darbu nodošana-pieņemšana**  | 6.1. Darbu nodošana - pieņemšana tiek veikta Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā paredzētajā kārtībā.6.2. Gadījumā, ja Darbi Līgumā noteiktajā termiņā nav pabeigti un Puses nav rakstiski vienojušās par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu, IZPILDĪTĀJAM var tikt piemērots līgumsods.6.3. Darbu pieņemšana notiek, Pusēm parakstot Nodošanas - pieņemšanas aktu, kas tiek sagatavots saskaņā ar Līgumam pievienoto paraugu (Līguma 3. pielikums), un kas pēc PASŪTĪTĀJA apstiprināšanas tiek pievienots Līgumam kā Līguma pielikums Nr. 5. Pieņemšanas – nodošanas akts tiek sagatavots atbilstoši Līgumam pievienotajam paraugam (Līguma pielikums Nr.3), un pēc parakstīšanas tas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu (Līguma pielikums Nr.4).6.4. Ja pirms Darbu pieņemšanas vai Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti Darbi, defekti vai neatbilstība Tehniskajai specifikācijai vai Piedāvājumam, tad Darbu pieņemšana tiek pārtraukta un tiek sastādīts defektu akts, kuru Puses paraksta. Ja kāda Puse izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji, piedaloties PASŪTĪTĀJA pārstāvim un citām Pušu pieaicinātām personām.6.5. Līguma 6.4. punktā norādītajā gadījumā IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina 10 (desmit) darba dienu laikā vai citā starp Pusēm rakstiski saskaņotā laikā novērš konstatētos defektus. Gadījumā, ja defekti netiek novērsti noteiktajā laikā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības IZPILDĪTĀJAM piemērot Līguma 7.2. punktā paredzēto līgumsodu.6.6. Ja rodas domstarpības, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta slēdzienu sedz vainīgā Puse. |
| **7. Pušu mantiskā atbildība** | 7.1. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepabeidz Darbus Līguma 2.2. punktā noteiktajā termiņā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības piemērot IZPILDĪTĀJAM līgumsodu – 0,2% (divas desmitdaļas no procenta) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas.7.2. Līguma 6.5.punktā paredzētajā gadījumā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības piemērot IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,2 % (divas desmitdaļas no procenta) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas.7.3. Līguma 11.3.2.1. - 11.3.2.3. punktā paredzētajos gadījumos PASŪTĪTĀJAM ir tiesības piemērot IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas.7.4. Ja PASŪTĪTĀJS neveic norēķinus Līgumā noteiktajos termiņos, IZPILDĪTĀJAM ir tiesības prasīt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas no procenta) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas.7.5. Līgumsodi neietver PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus, un Līgumsodu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.7.6. Gadījumā, ja konstatētie trūkumi, nepilnības un defekti netiek novērsti saskaņā ar Līguma 6.5. punkta noteikumiem, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības šo Darbu veikšanu uzdot citiem komersantiem, savukārt IZPILDĪTĀJAM ir pienākums atlīdzināt visas izmaksas, kas PASŪTĪTĀJAM radušās saistībā ar trūkumu, nepilnību un defektu novēršanu.7.7. IZPILDĪTĀJS papildus līgumsodam (ja tāds ir noteikts) atlīdzina pilnā apmērā visus zaudējumus, ja tādi būs radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā.7.8. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt Līguma ietvaros IZPILDĪTĀJAM izmaksājamo naudas summu par tādu summu, kas nepieciešama līgumsoda, zaudējumu un/vai citu prasījumu dzēšanai.7.9. IZPILDĪTĀJAM netiek kompensēti Darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem Darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi veikto Darbu trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās IZPILDĪTĀJA vainas dēļ. |
| **8.Kvalitātes garantijas** | 8.1. IZPILDĪTĀJS garantē izpildīto Darbu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 12 (divpadsmit) mēnešus no Darbu nodošanas - pieņemšanas brīža, ko apliecina abpusēji parakstīts Nodošanas - pieņemšanas akts (Līguma pielikums Nr. 3).8.2. Garantijas termiņa laikā, kas noteikts Līguma 8.1. punktā, IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina novērš defektus, kas atklāti un radušies pēc nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas.8.3. Gadījumā, ja garantijas termiņa laikā tiek konstatēti kādi defekti, tiek sastādīts defektu akts saskaņā ar Līgumam pievienoto paraugu (Līguma pielikums Nr. 4), turpmāk – Defektu akts, kuru paraksta Puses.8.4. Par Darbu apsekošanas, Defektu akta sastādīšanas un/vai parakstīšanas laiku un vietu PASŪTĪTĀJS paziņo IZPILDĪTĀJAM 2 (divas) darba dienas iepriekš.8.5. PASŪTĪTĀJS nosūta IZPILDĪTĀJAM rakstisku paziņojumu par Līguma 8.4. punktā minēto uz e-pastu: *aleksplus@inbox.lv* un papildus informē pa tālruni +371 29160850.8.7. Ja otra Puse izvairās no Defektu akta parakstīšanas, tad Defektu aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji.8.8. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums bez maksas ar saviem līdzekļiem novērst konstatētos defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no Defektu akta saņemšanas dienas vai citā starp Pusēm rakstiski saskaņotā termiņā. |
| **9.Kontaktpersonas** | 9.1. PASŪTĪTĀJA par Līguma izpildi atbildīgā persona ir Arnis Silinieks, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasta adrese: *arnis.silinieks@mil.lv**.*9.2.Kontaktpersona no IZPILDĪTĀJA puses – Aleksandrs Kozlovskis, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts:*aleksplus@inbox.lv*. |
| **10.Nepārvarama vara** | 10.1.Puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā radusies nepārvaramu, no pusēm neatkarīgu ārkārtēju apstākļu dēļ. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi); politiskās un ekonomiskās blokādes; valdības akcijas, lēmumi, rīkojumi; masu nekārtības; vispārēji streiki un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Puses nevarēja paredzēt. Nepārvaramas varas apstākļi tiek apstiprināti ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vai citas kompetentas iestādes izsniegtu slēdzienu.10.2. Šajos gadījumos Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš pagarinās par šo apstākļu darbības laiku, bet ne ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.10.3. Par Līguma saistību izpildi traucējošu un 10.1. punktā minēto apstākļu iestāšanās un izbeigšanās laiku Puse 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski informē otru Pusi, iesniedzot Līguma 10.1. punktā minēto slēdzienu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puses netiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes.10.4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk, kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par ko rakstiski brīdina otru pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS veic norēķinu par IZPILDĪTĀJA kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtiem Darbiem. |
| **11.Strīdu izskatīšana un Līguma izbeigšana** | 11.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai saistībā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības izskatāmas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā.11.2. Jautājumos, kas netiek noregulēti šajā Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.11.3. Līgumu var izbeigt šādos gadījumos:11.3.1. Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties;11.3.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pie sekojošiem nosacījumiem:11.3.2.1. Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka IZPILDĪTĀJS nav spējīgs izpildīt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;11.3.2.2. IZPILDĪTĀJS pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos likumus un citus normatīvos aktus, kas attiecas uz Darbu izpildes kārtību un kvalitāti;11.3.2.3. IZPILDĪTĀJS kavē Darbu izpildes termiņu vairāk, kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas.11.3.3. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma tikai pie nosacījuma, ka nav iespējams izpildīt Darbus Līgumā paredzētajos termiņos no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ, iesniedzot PASŪTĪTĀJAM pamatojumu par šādu apstākļu iestāšanos.11.4.Līguma 11.3.2., 11.3.3.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā pēc Puses paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) izsūtīšanas dienas.11.5.Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts (Darbu izpilde pārtraukta, vai tml.), Puses sastāda Nodošanas - pieņemšanas aktu par atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītajiem Darbiem, PASŪTĪTĀJS veic norēķinu par IZPILDĪTĀJA kvalitatīvi izpildītajiem un PASŪTĪTĀJA pieņemtajiem Darbiem, un IZPILDĪTĀJS nodrošina izpildīto un pieņemto Darbu kvalitāti. |
| **12. Citi noteikumi** | * 1. Pēc Līguma stāšanās spēkā visas iepriekšējās norunas un sarakste par Līguma priekšmetu zaudē spēku.
	2. Visi Līguma grozījumi un/vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot, un stājas spēkā reģistrācijas dienā pie PASŪTĪTĀJA.
	3. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. Šādus, spēkā neesošus noteikumus, jāaizstāj ar normatīvo aktu noteikumiem vai citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem, nepieciešamības gadījumā slēdzot rakstisku vienošanos pie šī Līguma par turpmāko Līguma izpildes kārtību.
	4. Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma noslēgšanas sastādītie Līguma grozījumi un/vai papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma noteikumus, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
	5. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā informē viena otru par juridiskās adreses vai faktiskās atrašanās vietas, bankas rēķinu vai citu rekvizītu maiņu.
	6. Paziņojumi vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu (izņemot Līgumā atrunātos e-pasta sūtījumus), ir jānosūta ierakstītā sūtījumā uz Līgumā norādītajām Pušu juridiskajām adresēm vai jānodod tieši adresātam. Uzskatāms, ka pastā nodotie sūtījumi tiek saņemti 7. (septītajā) dienā pēc to nodošanas pastā. Nosūtītais e-pasts uzskatāms par saņemtu tā nosūtīšanas dienā.
	7. Visi paziņojumi, brīdinājumi un cita veida informācijas apmaiņa starp Pusēm šī Līguma izpratnē tiks uzskatīta par spēkā esošu, ja tā tiks sagatavota rakstiski, to būs parakstījusi no attiecīgās Puses persona ar pārstāvības tiesībām un tā nosūtīta pa pastu uz otras Puses juridisko adresi ierakstītā vēstulē, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikta cita kārtība.
	8. Līgumā un sarakstē noteiktie termiņi, kas aprēķināmi gados, mēnešos vai dienās, sākas nākamajā dienā pēc datuma vai pēc notikuma, kurš nosaka tā sākumu. Termiņa sākuma datums nav nosakāms, pamatojoties uz informācijas, kas nodota telefoniski.
	9. Parakstot šo Līgumu, Puses apliecina, ka ir izlasījušas to un apzinās saistības, kuras uzņēmušās ar šo Līgumu.

12.10.Līgums sastādīts latviešu valodā uz 8 (astoņām) lapām 2 (divos) oriģināleksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, un kas pa vienam eksemplāram glabājas pie PASŪTĪTĀJA un IZPILDĪTĀJA. 12.11.Līgumam pievienoti šādi pielikumi (Līguma 12.10. punktā norādītajā lapu skaitā nav iekļauts šajā Līguma punktā norādīto pielikumu lapu skaits):Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lapas;Pielikums Nr.2 - IZPILDĪTĀJA piedāvājums uz 3 (trīs) lapām; Pielikums Nr.3 – Nodošanas – pieņemšanas akta paraugs uz 1 (vienas) lapas;Pielikums Nr.4 – Defektu akta paraugs uz 2 (divām) lapām;Pielikums Nr.5 – Nodošanas – pieņemšanas akts (tiek pievienots Līgumam pēc abpusējās parakstīšanas). |
| 1. **Pušu rekvizīti**
 |
| **Pasūtītājs** | **IZPILDĪTĀJS** |
| **Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 2. reģionālais nodrošinājuma centrs** | **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību****"Aleks Plus"** |
| Reģistrācijas numurs 90009227961 | Reģistrācijas numurs 40003581953 |
| Juridiskā adrese: “NBS Aviācijas bāze”, Ķeguma novads, Rembates pagasts, LV-5016Tālrunis: 65055309, 65055318e-pasts: *2RNCLB@mil.lv*Valsts kase  Kods: *TRELLV22*Konts: *LV90TREL2100659004000* | Juridiskā un biroja adrese:Avotu iela 11, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070Mob. tālrunis: 29160850e-pasts: *aleksplus@inbox.lv* Banka: *A/S Citadele banka*Kods: *PARXLV22*Konta Nr.: *LV73PARX0015396850001* |
| Komandierisz.v.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /pulkvežleitnants A. Valeniks/ | Valdes loceklisz.v. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /A. Kozlovskis/ |